# 项目名称：大足区北厅片区（水峰社区）城中村改造小户型保障性住房10kV马智线同碳支线#3杆至#6杆线路迁改及400kVA施工用电工程

# 竞争性比选

# 采购文件

# （项目编号：CQFY-HC-251016）

# 采购人：重庆足投商业运营管理有限公司

# 采购代理机构：重庆福源工程管理有限公司

# 日期：二〇二五年十一月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

第二篇  项目技术需求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 8 -

第四篇  资格审查及符合性审查、评标方法、评标标准、无效响应和采购终止	- 11 -

第五篇  供应商须知	- 15 -

第六篇  政府采购合同	- 19 -

第七篇  响应文件编制要求	- 20 -

第一篇  采购邀请书

重庆福源工程管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆足投商业运营管理有限公司（以下简称：采购人）的委托，对大足区北厅片区（水峰社区）城中村改造小户型保障性住房10kV马智线同碳支线#3杆至#6杆线路迁改及400kVA施工用电工程进行竞争性比选采购。欢迎符合资格的供应商前来参与比选。

一、竞争性比选内容

| 包号及名称 | 最高限价 （元） | 比选保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大足区北厅片区（水峰社区）城中村改造小户型保障性住房10kV马智线同碳支线#3杆至#6杆线路迁改及400kVA施工用电工程 | 373909.29 | 7000 | 1 | 30日历天 |

二、资金来源

专项债与业主自筹，预算金额为373909.29元。

三、供应商资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，提供证书复印件并加盖供应商公章。

2.供应商具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，提供证书复印件并加盖供应商公章。

四、比选有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）登记加入“行采家采购供应商库”。

（二）凡有意参加比选的供应商，请在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（三）报名及比选文件发售：

1.报名和比选文件发售期： 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 20 日17：00。

2.比选文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3.报名及比选文件购买方式：现场购买。

在规定的报名和比选文件发售期内，供应商将《重庆福源工程管理有限公司项目报名表》（格式详见附件）填写完整加盖供应商公章扫描后同文件购买费转账截图一起发送至指定邮箱3809723776@qq.com，按要求发送邮箱后方才报名成功（邮件需注明“供应商简称—CQFY-HC-251016”）。

五、投标时间地点及程序

（一）线上报价：公告发布之日起即可报价，报价截止时间为： 2025 年 11 月 21日 9 ： 30 （报价时需上传签字盖章完整的PDF格式的电子响应文件，电子文档内容应与纸质文件正本一致，不一致以纸质文件正本为准，未在规定时间内报价并上传响应文件的供应商将视为无效投标）

（二）线下投标时间： 2025 年 11 月 21 日 9 ： 00  至 9 ： 30  （以北京时间为准，逾期不予受理）

线下开标时间： 2025 年 11 月 21 日 9 ： 30  。

（三）投标地点：重庆福源工程管理有限公司开标室（重庆市大足区海棠路65号）。

（四）投标程序：

1.递交报名表；

2.递交文件购买费缴纳截图复印件，加盖供应商公章；

2.按规定递交响应文件；

（五）比选保证金

### （一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见“第一篇  采购邀请书”），并汇至以下账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金缴纳账户： 户名：重庆福源工程管理有限公司 账号：3100096309100180262 开户行：中国工商银行股份有限公司重庆大足东城新区支行

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，将合同送至采购代理机构存档；采购代理机构在收到合同之日起五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

保证金咨询电话：19886428550

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过比选响应文件递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆足投商业运营管理有限公司

联系人：胡老师

电  话：023-43778966

地  址：重庆市大足区棠香街道五星大道北段1号

（二）采购代理机构：重庆福源工程管理有限公司

联系人： 李老师

电  话：19886428550

地  址：重庆市大足区海棠路65号

- 项目技术需求

一、项目基本概况介绍

### 1.项目名称：大足区北厅片区（水峰社区）城中村改造小户型保障性住房10kV马智线同碳支线#3杆至#6杆线路迁改及400kVA施工用电工程

### 2.项目概况：本项目为大足区北厅片区（水峰社区）城中村改造小户型保障性住房10kV马智线同碳支线#3杆至#6杆线路迁改及400kVA施工用电工程，主要包含实施红线范围内电力线路搬迁及施工用电安装等，具体以比选人发布的施工图、工程量清单为准。

二、服务范围、要求及标准

### （一）服务范围、要求及标准

### 1.服务范围：本项目设计施工图（如有）及工程量清单所示所有工作内容（详见本项目公告附件）。

### 2.服务要求：依据设计施工图纸和技术文件的要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

### 3.服务标准：严格按照电力设备运行的国家标准或相关行业标准及操作规程执行。

三、质量需求

### 1.符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、施工要求

1.成交供应商负有安全施工责任，应保证所有现场施工人员及施工区域的人身财产安全。施工过程中不得对场所中其他区域造成损害。若出现任何安全事故或造成损失的，由成交供应商承担所有责任。

五、人员要求

1、项目经理（1人）

投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。

注：提供拟派项目经理建造师注册证书复印件、身份证复印件、安全生产考核合格证B证复印件、投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。以上证明材料均需加盖投标人公章。

2、项目技术负责人（1人）

投标人拟派的项目技术负责人应具有工程类中级及以上技术职称。

注：投标人须在投标文件资格审查部分提供拟派技术负责人职称证复印件、身份证复印件、投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。以上证明材料均需加盖投标人公章。

3、主要管理人员

投标人自行承诺成交后在签订合同之前，须按照主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。拟派的项目经理、项目技术负责人未经过招标人同意，不得变更。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知招标人。相关岗位管理人员应持有主管部门要求的岗位证书，并提供投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。成交后不能满足该要求的，招标人可取消其成交资格，给招标人造成损失的，中标人依法承担违约赔偿责任。投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺并加盖投标人公章（承诺格式自拟）

特别说明：

（1）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件作否决投标处理。

（2）人员养老保险证明要求如下：

①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②项目经理、项目技术负责人的连续养老保险证明期限须包含2025年4月至2025年9月，提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

六、现场踏勘

1.本项目采购人不组织现场集中踏勘，供应商在递交响应文件前自行到项目现场进行勘察，对本项目现场及周边环境进行踏勘以了解本项目风险和义务，踏勘现场所产生的费用及安全责任由供应商自行承担。

2.无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。成交供应商不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出延长工期或额外赔偿等要求。

- 项目商务需求

一、工期、地点及验收方式

（一）工期： 60日历天。

（二）施工地点：重庆市大足区水峰社区。

（三）验收方式：

1.设备和材料到货后，成交供应商应通知采购人现场管理人员对材料进行验收，货到验收时如与承诺的要求不一致，采购人可拒绝收货，由此造成的一切损失，应由成交供应商全部承担。设备和材料验收合格后才能进行实施。相关材料及工艺应该按照建设行业主管部门的规定，送专业检测机构进行检测并合格后方能在本项目进行使用。

2.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照工程量清单、图级及有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

3.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，采购人代表和供应商签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。

4.成交供应商未达到比选文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.由成交供应商组织并通知电力部门按照国家标准及电力行业安全运行的相关要求进行验收，必须经采购人和电力行业部门同时认可才算验收通过。

二、质量保证及售后服务

（一）设备和材料质量总体要求：

所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，主要技术数据和性能要详细描述，满足比选文件全部要求。

（二）质保期：

1.工程质量保修期限：满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，竣工验收合格之日起2年（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2、保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。成交供应商应在接到采购人维修通知后12小时内到现场了解情况，在通知后24小时内修复并承担所有费用。维修以电话、电邮、传真方式通知成交单位，成交单位不按本约定按时执行，采购人可安排专业人员进行，所发生的费用在成交供应商预留的质保金中扣除。

- 保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

（三）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在 3 小时内采取相应响应措施；无法在 3 小时内解决的，应在 6 小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（四）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应， 12 小时内到达现场进行处理。

（五）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

- 报价要求

1、供应商的投标报价应完成本项目全部工程的投标报价，并以供应商在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

2、供应商报价函中的总报价必须与工程量清单总报价一致。

3、本工程将设置最高限价为：373909.29元（叁拾柒万叁仟玖佰零玖元贰角玖分）（其中，安全文明施工费暂定为：3343.81元）。投标总价超过此最高限价的投标文件为无效投标。

注：（1）采购人在工程量清单中所列出的价格（包括安全文明施工费、暂列金额、暂估价等），供应商不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。

（2）本次报价为综合单价报价，每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。报价包括但不限于完成本项目所实施内容的人工、材料、机械、管理费、规费、利润、税金、措施项目费、风险费等一切费用等。供应商根据本竞采文件、国家有关标准规范结合本项目特点，结合实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、经营决策、企业实力和市场行情等因素，计算费用并承担相应的风险自主报价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 四、付款方式

工程款支付：采购人根据实际工程量支付工程款项；由采购人按照成交供应商单位实际完成的工程量进行验收，竣工验收合格并完成相关手续办理后开具等额增值税专用发票支付至合同金额的80%，待审核完成后，付至审定金额的97%；余下3%作为本项目质量保证金；质量保修期限满后一次性无息支付。

- 五、知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）

- 六、培训

- 成交供应商负责在安装调试及使用期间，免费对采购人选派的维修人员进行技术培训，直至达到采购人的人员能正确使用、检修、维护保养及排除一般故障水平为止。

- 七、转包、分包

- 成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程项目转包、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转包、分包给第三方的，采购人有权解除合同，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。

- 八、其他

- 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 资格审查及符合性审查、评标方法、评标标准、无效响应和采购终止

一、资格审查及符合性审查

评审委员会对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。若未通过资格性审查及符合性审查的供应商，不进入评审环节。

（一）资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备合格供应商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 供应商应符合的基本资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| （二） | 本项目的特定资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格条件（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 比选保证金 |  | 按照竞争性比选文件要求足额交纳所投包的比选保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于响应文件递交截止日期前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与比选的，联合比选协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行比选和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

（二）符合性审查

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇内容进行实质性响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

评审委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。供应商总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审委员会各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且响应报价相同的，按照技术（质量）指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。（注：技术（质量）部分得分为0分的供应商将失去成为成交供应商候选人的资格）

三、评标标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 （30%） | 30 | 有效的响应报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 供应商响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（60%） | 60 | 1.施工方案（20分） 根据本项目的实际情况，提供施工方案，包含但不限于施工方法、施工配置情况（人员、设备）、施工技术措施等。 ①施工方案详实、具体、可行为优得20分； ②施工方案较详实、具体、可行为良得10分； ③施工方案不够详实、具体，但具有一定可行性为一般得5分； ④供应商提供的施工方案不具备可操作性或未提供得0分。 | 根据供应商的技术服务方案进行独立评审打分。供应商的得分取所有评审委员会成员打分的算术平均值。 |
|  |  |  | 2.质量保证措施（10分） 供应商提供的质量保证措施是否健全有效，硬性措施是否切实可行。保证措施是否具有针对性。 ①质量保证措施详实、具体、可行为优得10分； ②质量保证措施较详实、具体、可行为良得5分； ③质量保证措施不够详实、具体，但具有一定可行性为一般得3分； ④供应商提供的质量保证措施不具备可行性、简单马虎或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 3.安全管理体系（20分） 供应商提供的安全管理体系是否健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施是否具有针对性，文明施工措施是否得当等。 ①安全管理体系详实、具体、可行为优得20分； ②安全管理体系较详实、具体、可行为良得10分； ③安全管理体系不够详实、具体，但具有一定可行性为一般得5分； ④供应商提供的安全管理体系不具备可行性、简单马虎或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 4.进度计划（10分） 根据本项目的实际情况，提供施工进度计划安排，进度计划安排需满足项目进度要求，实现进度计划安排的保证措施可行，在确保质量、提高工效等方面能发挥作用。 ①进度计划安排合理，在确保质量、提高工效等方面能发挥很好作用的为优得10分； ②进度计划安排较合理，在确保质量、提高工效等方面能发挥作用的为良得5分； ③进度计划安排不够合理，但在确保质量、提高工效等方面能发挥一些作用的为一般得3分； ④供应商提供的进度计划安排不合理、不具备可操作性或未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 项目业绩 2022年至今，供应商承接过类似工程的，提供一份业绩合同得5分，最多得10分。 | 供应商提供合同复印件并加盖供应商单位公章。 |
| 供应商得分=响应报价得分+技术部分得分+商务部分得分 |  |  |  |  |

说明：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

四、无效响应

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）未按照采购竞争性比选文件的规定缴纳比选保证金的；

（二）供应商未通过资格性审查和符合性审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇 响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的响应总报价超过采购最高限价或分项报价超过分项最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商比选有效期不满足采购竞争性比选文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和采购竞争性比选文件规定的其他无效情形。

五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

采购终止后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目技术需求、项目商务需求、资格审查及符合性审查、评标方法、评标标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性比选文件中，评审小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.供应商须在平台报价上传电子档1份，（上传的电子档需是签字盖章完整的PDF格式的电子响应文件，电子文档内容应与纸质文件正本一致，不一致以纸质文件正本为准），线下投标时提供纸质响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、项目编号、供应商名称、响应文件。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）供应商参与人员

各个供应商应当派1名代表参与投标，应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（手持件：身份证原件、法人身份证证明及授权委托书（法定代表人亲自参加竞采的不需要））

四、成交供应商的确认和变更

### （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

### （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

### （一）质疑

供应商认为比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

### 1.质疑时限、内容

供应商认为比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

1.本项目采购代理服务费为人民币5000元，由成交供应商支付。即成交供应商在领取成交通知书之前以现金或转账形式一次性支付给代理机构。

2.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起三十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人或采购代理人根据比选文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  政府采购合同

（合同格式自行拟定）

- 响应文件编制要求

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件

（正本/副本）

供应商名称：                       (公章)

一、经济部分

（一）报价函

（二）已标价工程量清单

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术方案

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

四、资格条件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

# 报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的比选采购文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

- 愿意按照比选采购文件中的一切要求，提供本项目的工程施工服务，报价为人民币大写：          ；人民币小写：         元（其中安全文明施工费：       元）。工期       日历天,按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到竞争性比选文件要求。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，自愿接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照采购报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定，如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件中规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）已标价工程量清单

供应商根据清单自行组价并逐页盖章。

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 项目技术需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                 法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（投标人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（二）技术方案

## 根据招标文件“第四篇  资格审查及符合性审查、评标方法、评标标准、无效响应和采购终止”中技术部分的评审标准编制，格式自拟。

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 项目商务需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：               法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（投标人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”

3.该表可扩展。

## （二）商务部分其他资料（格式自拟）

## 根据招标文件“第四篇  资格审查及符合性审查、评标方法、评标标准、无效响应和采购终止”中商务部分的评审标准编制，格式自拟。

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （招标人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （招标人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

联系电话：

（投标人公章）

年   月   日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （招标人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受招标人、招标代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

# 附件1：重庆福源工程管理有限公司项目报名表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

比选文件售价：500元/份             代理机构：重庆福源工程管理有限公司

相关说明：

在规定的报名和比选文件发售期内，供应商将文件购买费转入右侧二维码中，转账时需注明“供应商简称”，并将《重庆福源工程管理有限公司项目报名表》（格式详见附件）填写完整加盖供应商公章扫描后同文件购买费转账截图一起发送至指定邮箱3809723776@qq.com，按要求发送邮箱后方才报名成功（邮件需注明“供应商简称—CQFY-HC-251016”）