- 比 选 文 件

- 项 目 号：JHSY-2025-007

- 项目名称：长寿区中医院厚德楼一站式服务中心、药房改造项目

- 比   选   人：重庆市长寿区中医院

- 比选代理机构：重庆玖和上云建设工程咨询有限公司

二○二五年八月

目  录

第一篇 比选邀请书	- 3 -

一、比选项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、比选申请人资格要求	- 3 -

四、比选文件的获取	- 3 -

五、比选申请截止和开标时间及地点	- 4 -

六、比选有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

※一、实施时间、地点及验收标准	- 7 -

※二、报价要求	- 7 -

※三、质量保证及售后服务	- 8 -

※四、付款方式	- 9 -

※五、知识产权	- 9 -

※六、培训	- 9 -

※七、附件、图纸及包装要求	- 9 -

八、其他商务要求内容	- 9 -

第四篇  资格审查及评选办法	- 10 -

一、资格审查及符合性审查	- 10 -

二、评选方法	- 10 -

三、 评选标准	- 11 -

四、无效比选条款	- 11 -

五、废标条款	- 11 -

第五篇  比选申请人须知	- 13 -

一、比选申请人	- 13 -

二、比选文件	- 13 -

三、比选申请文件	- 13 -

四、比选	- 14 -

五、评选	- 15 -

六、定标	- 15 -

七、中选	- 15 -

八、询问、质疑和投诉	- 15 -

九、比选代理服务费	- 16 -

十、签订合同	- 17 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 18 -

第七篇  比选申请文件格式	- 19 -

一、经济文件	- 20 -

（一）开标一览表	- 20 -

（二）已标价工程量清单	- 21 -

二、技术（质量）文件	- 22 -

（一）技术（质量）条款差异表	- 22 -

三、商务文件	- 23 -

（一）比选申请函（格式）	- 23 -

（二）商务条款差异表	- 24 -

四、资格文件	- 25 -

第一篇 比选邀请书

（被邀请单位）：

本比选项目长寿区中医院厚德楼一站式服务中心、药房改造项目已经重庆市长寿区中医院党委会批准建设，比选人 重庆市长寿区中医院 ，建设资金来源为：单位自筹 ，项目已具备比选条件，现邀请贵单位参加本项目的比选。

## 一、比选项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （元） | - 中选人数量（名） |
| --- | --- | --- |
| - 长寿区中医院厚德楼一站式服务中心、药房改造项目 | - 890000 | - 1 |

## 二、资金来源

单位自筹资金。

## 三、比选申请人资格要求

（一）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（提供有效的资质证书复印件并加盖比选申请人公章）；

（二）具有独立法人资格，具备有效的营业执照（提供有效的营业执照复印件，或事业单位法人证书，并加盖比选申请人公章）；

（三）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供有效的安全生产许可证复印件并加盖比选申请人公章）；

（四）具有良好的信誉（提供承诺函，格式详见“第七篇 比选申请文件格式”）。

## 四、比选文件的获取

（一）凡有意参加的被邀请单位应于2025年08月02日至2025年08月06日12：00前，将填写完整并盖章后的《确认参与比选申请表》（格式如下）扫描件发送至代理机构工作人员邮箱：890352@qq.com。代理机构在确认收到比选申请人的《确认参与比选申请表》以后，将比选文件、图纸及工程量清单等资料通过邮件方式发送至比选申请人在《确认参与比选申请表》中填写的邮箱号码内。

（二）未在规定时间内递交《确认参与比选申请表》的，比选人和代理机构可以拒收其比选申请文件。

| 确认参与比选申请表 |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选项目编号 | / |
| 比选申请人名称 | （单位全称并加盖单位公章） |
| 比选申请人联系方法 | 联系人： 电话： 手机： 电子邮箱： |
| 备注 |  |

## 五、比选申请截止和开标时间及地点

（一）比选申请文件递交截止时间（同比选申请截止时间）：2025年08月08日14时30分（北京时间）；

（二）开标时间(同比选申请截止时间):2025年08月08日14时30分（北京时间）。

（三）比选申请文件递交地点（同开标地点）：重庆市长寿区公共资源交易中心。

（四）逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

（五）本次比选不接受邮寄应答。

## 六、比选有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项（包）下的比选活动。

（二）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，不得再参加该比选项目的其他比选活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在行采家（www.gec123.com）上发布，请各比选申请人注意下载；无论比选申请人下载与否，均视同比选申请人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）比选费用：无论比选结果如何，比选申请人参与本项目比选的所有费用均应由比选申请人自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与比选。

（六）本项目不接受合同分包，否则按无效比选处理。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，比选申请人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的比选申请人，将拒绝其参与此次比选活动。

## 八、联系方式

（一）比选人：重庆市长寿区中医院

联系人：陈老师

电  话：023-40409299

地  址：重庆市长寿区杏林路1号

（二）比选代理机构：重庆玖和上云建设工程咨询有限公司

联系人：陈老师

电  话：18580542525

地  址：重庆市九龙坡区火炬大道99号1幢8-2号

2025年8月1日

# 第二篇 项目技术（质量）需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效比选处理。

※一、项目概况与比选范围：

- （一）项目概况：长寿区中医院厚德楼一站式服务中心、药房改造项目的改造范围位于重庆市长寿区中医院厚德楼一层。改造面积：约875㎡；改造内容：土建隔墙，室内装饰，强弱电改造及其它零星改造等。具体如下：

- 1.一站式服务中心的改造区域面积约为240㎡，其中包括挂号缴费办公室、医保服务办公室、独立办公室、导诊台、自助挂号区整体规划打造。

- 2.药房改造区域面积约为635㎡，其中包括中药房、西药房、冷藏库房等空间整体规划打造。

- （二）比选范围：本项目对应的施工图、工程量清单所明确的全部工程内容。具体详见比选人提供的图纸、工程量清单、答疑资料、澄清资料、及其他补遗资料等相关内容。如施工图与工程量清单不一致，以工程量清单为准。

※二、技术标准及规范要求

具体详见： 施工图及施工图说明的有关内容。

※三、质量要求：

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

※四、项目的其他要求

现场踏勘：比选申请人自行安排是否需要现场踏勘，如有需要，请各比选申请人安排拟派本项目的项目经理（须持有身份证、法人委托书，踏勘签到时出示）于开标时间之前到长寿区中医院对项目现场及周围环境现场踏勘并获取查勘回执。各比选申请人踏勘现场所发生的费用及风险由比选申请人自行承担。

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效比选处理。

## ※一、实施时间、地点及验收标准

- （一）实施时间

合同签订之日起60日历天内完工并经验收合格。

- （二）实施地点

比选人指定地点。

- （三）验收标准

1、涉及货物的部分：

（1）货物到达现场后，中选人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）中选人应保证货物到达比选人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由比选申请人负责调换、补齐或赔偿。

（3）中选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（3.1）设备技术参数与比选合同一致，性能指标达到规定的标准。

（3.2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3.3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（3.4）在规定时间内完成交货并验收，并经比选人确认。

（4）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）中选人提供的货物未达到比选文件规定要求，且对比选人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）比选人需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）产品包装材料归比选人所有。

（8）产品在验收合格前，在送货、安装、调试过程中发生的一切安全事件和损失均由中选人负责，承担一切法律后果和经济损失。

2.涉及工程的部分：

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

## ※二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，固定总价包干。比选申请人的报价应为完成本项目比选文件及其附件资料所确定的所有工作内容所需的全部费用，具体包含：设备或货物产品价、配件及材料费、接口费、人工费、材料费、施工机具使用费、调试费、企业管理费、安全文明施工费、利润、风险费用、措施费、规费、税金、代理服务费等完成本项目的所有费用。因比选申请人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

（二）比选申请人根据项目情况、自身实力、市场行情自行填报比选报价，比选报价以元为单位，保留小数点后两位，第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留。在项目实施过程中，除合同约定可以调整的情形外，总价固定不予调整。

（三）本项目比选将设置比选申请总报价最高限价；比选申请人的比选申请总报价不得超过比选申请总报价最高限价，否则由评选委员会作无效比选处理。

（四）比选申请函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，由评选委员会作无效比选处理。

（五）比选申请人《比选申请函》中的总报价不得高于比选人公布的最高限价。

（六）如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本比选文件规定的“质疑”截止时间前书面通知比选人核查，除非比选人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

## ※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：

1、货物部分

（1）质保期不低于2年。

（2）比选申请人竞标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）比选申请人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按比选申请人实际承诺执行。

（4）比选申请人竞标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、工程施工部分

工程部分的缺陷责任期为2年（防水部分质保期5年）；

（二）售后服务内容

1.比选申请人在质量保证期内应当为比选人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

比选申请人应当为比选人提供技术援助电话，解答比选人在使用中遇到的问题，及时为比选人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

质保期内，如比选人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，要求比选申请人在2小时内到达医院现场进行持续处理，直至恢复正常使用，保证系统正常运行，如确认系统设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使比选人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中选人和制造商的产品技术升级，中选人应及时通知比选人，如比选人有相应要求，中选人和制造商应对比选人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，中选人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，比选人需要继续由原比选申请人和制造商提供售后服务的，该中选人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中选人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经比选人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

## ※四、付款方式

（一）工程竣工经相关部门验收合格后，以转账形式支付至合同金额的95%；

（二）缺陷责任期满后，无息支付清剩余结算金额。

## ※五、知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用比选申请人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## ※六、培训

中选人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。比选申请人至少提供一次免费培训，使比选人使用人员能够正常操作。

## ※七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（一）比选申请人具备的企业实力、服务团队、相关经验等。（如果有）

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评选办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的比选申请文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由比选人或比选代理机构对比选申请文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 本项目的资格要求 | 按第一篇“三、比选申请人资格要求”的要求提交； |
| （二） | 比选保证金 | 本项目不收取 |

（二）符合性审查

评选委员会应当对符合资格的比选申请人的比选申请文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选申请文件签署或盖章 | 比选申请文件上法定代表人（或其授权代表）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 比选方案 | 每个包只能有一个方案比选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 比选申请文件份数 | 比选申请文件应答完整，数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 比选申请文件内容 | 本比选文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 比选申请文件内容 | 本比选文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 比选有效期 | 比选申请文件内容 | 比选有效期为比选截止时间起90天。 |

## 二、评选方法

本项目采用最低评选价法；

最低评选价法：是指比选申请文件满足比选文件全部实质性要求且比选申请报价最低的比选申请人为中选候选人的评选方法；

澄清有关问题。对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评选委员会可以书面形式（应当由评选委员会成员签字）要求比选申请人作出必要澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）签字，其澄清的内容不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按比选文件中规定的评选方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的比选申请文件进行商务和技术评估。

（二）推荐中选候选人名单。

评选委员会对比选申请人进行资格审查、符合性审查；资格审查和符合性审查均合格的比选人申请人中按照报价由低到高的顺序排名前三的比选申请人为中选候选人，其中排名第一的比选申请人为第一中选候选人；若出现比选人申请人比选申请报价相同的，以无记名投票的原则确定排序。

## 评选标准

（一）关于技术（质量）、商务偏离

1.比选申请文件比选申请应答有一条及以上不满足比选文件“第二篇 项目技术（质量）需求”要求的（“※”号标注的部分除外），比选申请人将失去成为中选候选人的资格；

2.比选申请文件比选申请应答有一条及以上不满足比选文件“第三篇 项目商务需求”要求的（“※”号标注的部分除外），比选申请人将失去成为中选候选人的资格；

3. 评选委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评选委员会应当将其作为无效比选处理。

## 四、无效比选条款

比选申请人或其比选申请文件出现下列情况之一者，应为无效比选：

（一）比选申请文件未按比选文件要求签署、盖章的；

（二）不具备比选文件中规定的资格要求的；

（三）未通过符合性审查的；

（四）报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）比选申请函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致；

（六）比选申请文件含有比选人不能接受的附加条件的；

（七）比选申请人串通比选的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，参加同一合同项（分包）下的政府采购活动的；

（九）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，再参加该比选项目的其他采购活动的；

（十）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在比选中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的比选申请人或者对比选文件作实质响应的比选申请人不足三家的；

（二）比选申请人的报价均超过了比选预算或最高限价，比选人不能支付的；

（三）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，比选任务取消的。

废标后，除比选任务取消情形外，应当重新组织比选。

# 第五篇  比选申请人须知

## 一、比选申请人

- （一）比选申请人

比选申请人是指响应比选、参加比选竞争的法人、其他组织。

- （二）合格比选申请人条件

合格比选申请人应完全符合比选文件第一篇中规定的比选申请人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

- （三）比选申请人的风险

比选申请人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者比选申请人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致比选申请被拒绝或评定为无效比选。

- （四）法律责任

比选申请人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究比选申请人法律责任。

## 二、比选文件

比选文件是比选申请人编制比选申请文件的依据，是评选委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

（一）比选文件由比选邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；比选申请人须知；评选方法、评选标准、无效比选条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；比选申请文件格式等七部分组成。

（二）比选代理机构对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的比选文件、澄清文件（如果有）一律在行采家（www.gec123.com）上发布，请各比选申请人注意下载；无论比选申请人下载与否，均视同比选申请人已知晓本项目比选文件、澄清文件的内容。

（四）比选代理机构对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

## 三、比选申请文件

比选申请人应当按照比选文件的要求编制比选申请文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，比选申请文件原则上应编制完整的页码、目录，纸质比选申请文件采用软面订本。

- （一）比选申请文件组成

比选申请文件由第七篇“比选申请文件格式”规定的部分和比选申请人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，比选申请人应按照第七篇“比选申请文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对比选申请文件的评审。

- （二）联合比选（本项目不适用）

- （三）比选有效期

比选有效期为比选截止时间起90天。

- （四）比选保证金（本项目不适用）

- （五）比选申请文件的份数和签署

1.比选申请文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与比选申请文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套比选申请文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。比选申请文件电子文档与纸质比选申请文件正本不一致时，以纸质比选申请文件正本为准。

2.在比选申请文件正本中，比选文件第七篇比选申请文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若比选申请人对比选申请文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖比选申请人公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的比选申请文件概不接受。

- （六）比选申请报价

1.比选申请人应严格按照“比选申请文件格式”中“开标一览表”、“分项报价明细表”和的格式填写报价。

2.比选申请人的报价为一次性报价，即在比选有效期内比选价格固定不变。

3.本项目只接受一个比选申请报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （七）修正错误

若比选申请文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.比选申请文件中开标一览表（报价表）内容与比选申请文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评选委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正比选申请人比选申请报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，比选申请人同意并签字确认后，调整后的比选申请报价对比选申请人具有约束作用。如果比选申请人不接受修正后的报价，则其比选将作为无效比选处理。

- （八）比选申请文件的递交

比选申请文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、比选申请人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、比选

（一）比选应当在比选文件中“比选邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）比选代理机构可视比选具体情况，延长比选截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有比选文件收受人。

（三）比选由比选人或比选代理机构主持，邀请比选申请人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）比选时，由比选申请人或者其推选的代表检查比选申请文件的密封情况；经确认无误后，由比选人或者比选代理机构工作人员当众拆封，宣布比选申请人名称、比选价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。比选申请人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的比选申请价格、价格折扣和比选文件允许提供的备选比选方案等实质性内容等，评选时不予承认。

（六）比选过程应由比选人或比选代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）比选申请人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评选

见第四篇“评选”内容。

## 六、定标

- （一）定标原则

比选人或其授权的评选委员会应按照评选报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人。

- （二）定标程序

1.比选代理机构应当在评选结束后2个工作日内将评选报告送比选人。

2.比选人应当自收到评选报告之日起3日内，委托比选代理机构在行采家（www.gec123.com）上进行拟中选结果公告。中选公告期限不得少于3日。

4.中选人变更

中选人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评选报告推荐的中选候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展比选活动。

## 七、中选

（一）公告完毕（公示完毕）后，比选代理机构以书面形式发出中选通知书。

（二）中选通知书发出后，比选人改变中选结果，或者中选人放弃中选，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

- （一）询问

比选人或者比选代理机构应当在3个工作日内对比选申请人依法提出的询问作出答复。比选申请人询问可以是口头或书面形式。

- （二）质疑

比选申请人认为比选文件、比选过程和中选结果使自己的权益受到伤害的，可向比选人或比选代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的比选申请人。

1.质疑时限、内容

1.1比选申请人对比选文件提出质疑的，应在依法获取比选文件之日或者比选文件公告期限届满之日起2个工作日内提出。

1.2 比选申请人对比选过程提出质疑的，应在各比选程序环节结束之日起2个工作日内提出。

1.3比选申请人对中选结果提出质疑的，应当在中选结果公告期限届满之日起2个工作日内提出。

1.4比选申请人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1比选申请人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及比选执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件；

1.5质疑函应当由比选申请人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

比选人、比选代理机构应当在收到比选申请人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑比选申请人和其他有关比选申请人。

3.其他

3.1比选申请人应在质疑期内一次性提出针对同一比选程序环节的质疑。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

- （三）投诉

1.比选申请人对比选人、比选代理机构的答复不满意，或者比选人、比选代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规提起投诉。

2.比选申请人可参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。

## 九、比选代理服务费

（一）比选代理服务费：人民币5000元（大写：伍仟元整）。由中选人在领取中选通知书前一次性支付给比选代理机构。

（二）服务费以对公转账或电汇等形式支付。

（三）比选代理服务费缴纳账号：

| 户 名 | 重庆玖和上云建设工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行 | 中国民生银行股份有限公司重庆九龙园区支行 |
| 账 号 | 154194885 |

## 十、签订合同

（一）比选人原则上应在中选通知书发出之日起三十日内和中选人签订比选合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对比选文件和中选人比选申请文件作实质性修改。其他未尽事宜由比选人和中选人在比选合同中详细约定。

（二）比选文件、中选人的比选申请文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

重庆市长寿区中医院

建设项目施工合同

甲方（需方）：重庆市长寿区中医院

乙方（供方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

二、工程内容

三、工程承包范围

承包范围：

四、工程期限

1.开工日期：    年     月    日 (具体日期以    为准)

2.合同工期：    天

五、工程质量、质保及售后

- （一）工程质量和质保

- 1.本工程质量按照                         评定合格标准。

2.质保期为     年，防水部分质保期为       年。乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

- （二）售后服务内容

- 1.乙方在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持和服务：

- 1.1电话咨询

- 乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。

- 1.2现场响应

- 质保期内，如甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，要求乙方2小时内到达医院现场进行持续处理，直至恢复正常使用，无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。

- 1.3技术升级

- 在质保期内，如果乙方和制造商的产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方和制造商应对甲方购买的产品进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

- 2.1质量保证期过后，乙方和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- 2.2质量保证期过后，甲方需要继续由原比选申请人和制造商提供售后服务的，乙方和制造商应以优惠价格提供售后服务。

- （三）备品备件及易损件

- 乙方和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

- 合同价款及付款方式

- 1.经甲乙双方协商一致，本合同签订总金额为                   元。人民币（大写）                  元。该价格为综合不变含税价款，包括但不限于服务、运费、人工费等，甲方仅支付合同约定价款，不支付其他额外费用。

- 2.项目验收合格后，乙方向甲方开具增值税普通发票，甲方以       向乙方支付              。

- 七、违约责任

- 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行或按双方约定。

- 八、其他约定事项

- 1.比选文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。双方有关工程的洽商、变更书、《工程项目增变协议》等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地仲裁机构提请仲裁。

- 3.本合同一式   份， 需方   份，供方   份，具同等法律效力。

附件：

- 1.《合同细则》

- 2.工程报价单或预算书

| 甲方： （盖 章） |  | 乙方：（盖 章） |
| --- | --- | --- |
| 开户行： |  | 开户行： |
| 帐号： |  | 帐 号： |
| 法人代表： |  | 法人代表： |
| 签订合同代表： |  | 签订合同代表： |
| 日期： 年 月 日 |  | 日期： 年 月 日 |

附件1：《合同细则》

第一条：甲乙双方工作

甲方工作：

1.提供建筑、消防、空调等有关隐蔽障碍物的图纸资料，并协调乙方办理临时水电及垂直运输。

2.开工前   天，向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。若因甲方未如实交底或未腾空房屋而造成的工期延长或费用增加等责任由甲方负责。

3.指派     为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量进度进行监督检查，办理验收、洽商、登记和其他事宜。项目资料往来接收邮箱:             ; 电话:        。

4.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

5.协助乙方在相关部门办理施工进场手续。

6.负责组织本工程相关施工单位装饰、消防、空调、智能化等进行配合物业管理处对本工程进行物业验收，如物业验收未能通过，由产生相应问题的施工单位进行整改并承担整改产生的相关费用。

乙方工作：

- 1.负责乙方装修施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。

- 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

- 3.编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划）。

- 4.负责在装修期间保持公共地方清洁及每天负责将装修物料弃置于由管理处指定的垃圾收集处。

- 5.指派         为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项装修事宜。

- 6.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加完工验收，编制工程结算。

- 7.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。

- 8.施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

- 9.工程竣工未移交甲方之前，负责对合同范围内的一切设施和工程进行保护。

第二条  工程顺延

1.下列情况，经甲方委托代理人签证后，工期相应顺延：

（1）规定甲方未协助乙方办理临时水电及垂直运输，影响进场施工；

（2）甲方提出增减项目而造成较大设计变更，因而影响进度；

（3）停电停水等物管相关因素导致无法施工。

（4）因其它施工单位或供应商未能同步按时完成相应施工内容，影响装饰工程进展（如：      等施工单位）及因甲方自供材料或设备未能及时到场。

（5）不可抗拒的现象出现而延误工期。

2.工程质量应达到国家质量评定合格标准。

乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

（1）由乙方提供给甲方的材料要求签字确认，施工材质应按双方签字确认的品牌规格购买，未按要求购买严禁使用；

（2）隐蔽工程必须经甲乙双方检查验收后，方可进行下一道工序。

第三条  建筑材料、设备的供应、验收和费用处理

所需的材料由乙方提供（以报价手册的说明为准）

第四条  违约金约定

1.甲方拖欠工程款或尾款，应向乙方支付违约金，每拖延一日支付合同金额的       为违约金。

2.因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担相应经济损失，工期顺延。

3.因乙方原因拖延工期，造成施工停、窝工损失的，应由乙方承担相应经济损失，并向甲方支付违约金，每拖延一日支付合同金额的      为违约金。

4.本合同订立、履行及纠纷解决过程中产生的相关费用，包括但不限于：保管费、提存费、鉴定费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等费用，均由违约方承担。

第五条  施工和设计变更

- 1.乙方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织签字确认和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

2.施工过程中如发现因甲方要求而发生的设计错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同乙方等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机构设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整相应合同造价。

3.乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、甲方指定设计单位或有关技术部门同意后方可实施。

4.甲方如需设计变更，必须作出正式修改通知书和修改图纸通知乙方，双方确认后才予实施。重大修改并增加工程造价时，必须另行协商双方确认造价后，乙方才予实施。

5.在施工过程中的洽商，乙方给甲方递交的洽商单、联系函二日内未做出答复，则视为甲方默许。

第六条  工程相关验收

1.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程及相关工程验收手续以免影响工程进度。甲方接到乙方通知后应在两日内参与验收，甲方不按时参与隐蔽工程及相关工程验收，乙方可自行验收，则双方视为验收合格。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。

2.工程竣工验收后甲方方可使用，如果工程未经甲乙双方验收，甲方提前使用入驻或擅自动用出现相关问题由甲方负责，并视为验收合格。双方应及时办理竣工验收，乙方验收通知书送达甲方三日内，不进行验收的，则双方视为验收合格。

3.在规定的保修期内，凡因施工造成的质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限，按《建筑工程施工合同》（最新版）规定执行。

第七条  违约责任

乙方的责任：

1.工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理和返工。

2.工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中关于施工工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

甲方的责任：

1.未按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工日期予以顺延，同时应赔偿乙方由此造成的实际损失。

2.停建、缓建、未如实告知工程信息或由于设计变更等甲方原因造成的返工、停工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

3.甲方支付工程款时，所开出的支票必须有乙方全称：支票或现金由乙方委托的财务人员上门收款，并出具乙方收据同时盖财务专用章，如收据未盖乙方财务专用章，则视为乙方未收到此工程款，甲方承担相应的责任。

第八条  纠纷解决办法

1.本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行协调。

2.当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向合同签订地人民法院起诉。

第九条  附则

1.本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

2.本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效。工程竣工验收符合要求，待保修期满后合同终止。因一方原因造成合同无法继续履行时，提出终止合同的一方，须以书面形式提出，同时办理工程结算后终止合同手续。

3.本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，与本合同具有同等法律效力。

4.工程总造价金额根据                      。

5.本合同双方所注明的地址即为双方各类通知、函件、协议以及法院法律文书（包括但不限于起诉状及证据、传票、应诉通知书、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书、限期履行通知书等）的送达地址。双方送达地址需要变更时应当通过书面方式通知对方，若未履行通知义务，此条款注明的送达地址仍视为有效送达地址。合同一方或者法院按照此条款注明的地址邮寄送达上述通知、函件、协议或者法律文书的，无论对方是否签收，都视为已经送达。如任何一方派专人将通知传递给对方，经对方人员签收视为已送达；如以特快专递方式将通知邮寄至对方地址，该方特快专递发出后第5日视为已送达；如以电子邮件方式将通知发送至对方联络电子邮箱，电子邮件进入对方邮箱服务器系统视为已送达。

附件2：工程报价单或预算书

第七篇  比选申请文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）已标价工程量清单

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

三、商务文件

（一）比选申请函（格式）

（二）商务条款差异表

四、资格文件

（一）法定代表人身份证明书（格式）

（二）法定代表人授权委托书（格式）

（三）资格证明材料

## 一、经济文件

## （一）开标一览表

项目号：

项目名称：

| 比选申请人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 含税比选报价（小写/元） |
| 含税比选报价（大写）： |  |  |
| 备注： |  |  |

比选申请人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（比选申请人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

## （二）已标价工程量清单

注：比选申请人提供的已标价工程量清单须符合比选人已发布的“工程量清单”给出的范围及数量，比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。

## 二、技术（质量）文件

## （一）技术（质量）条款差异表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 比选要求 | - 比选申请应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（比选申请人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.比选申请应答栏中应当注明技术参数或具体内容。

## （一）比选申请函（格式）

项目名称：

致：                    （比选代理机构名称）：

（比选申请人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次比选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

二、我方提交的所有比选申请文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照比选文件要求，提供比选项目的技术（质量）服务。

四、我方按比选文件要求提交的比选申请文件为：正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与比选申请文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。

五、我方承诺：本次比选的比选有效期为比选申请截止时间起90天。

六、我方比选报价为闭口价。即在比选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方比选申请文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及比选文件要求，交纳足额比选保证金。

十一、若我方中选，愿意按有关规定及比选文件要求缴纳比选代理服务费和交易服务费。

（比选申请人公章签署）

年    月   日

## （二）商务条款差异表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 比选商务要求 | - 比选申请商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（比选申请人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.比选申请应答栏中应当注明具体内容。

## 四、资格文件

### （一）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （比选申请人名称）任    （职务名称）职务，是（比选申请人名称）              的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：

（比选申请人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选申请文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（二）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（比选申请人法定代表人名称）是                    （比选申请人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 比选申请人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（比选申请人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选申请文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署比选申请文件的，不提供此文件。

### （三）资格证明材料

#### 具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。（提供有效的资质证书复印件并加盖比选申请人公章）。

#### 2、具有独立法人资格，具备有效的营业执照（提供有效的营业执照复印件（或事业单位法人证书）并加盖比选申请人公章）。

#### 3、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供有效的安全生产许可证复印件并加盖比选申请人公章）。

#### 4、信誉良好承诺函

信誉良好承诺函

致                   （比选代理机构名称）：

（比选申请人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在比选项目评审（评选）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（比选申请人公章）

年   月   日

- （结束）