
保利白云山庄房屋维修改造项目（项目名称）
竞争性比选文件

ZXCD渝采字2023-014号
比    选　 人：重庆天熙科技有限公司
比选代理机构：中新创达咨询有限公司
2023年9月
目  录
2第一章  竞争性比选公告


4第二章  参选人须知


17第三章  评审办法


24第四章  合同条款及格式


33第五章  工程量清单


34第六章  图纸


35第七章  技术标准和要求


36第八章  参选文件格式





第一章  竞争性比选公告
保利白云山庄房屋维修改造项目竞争性比选公告
1.  比选条件

本比选项目保利白云山庄房屋维修改造项目现已具备比选条件，项目业主为重庆天熙科技有限公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆天熙科技有限公司。现对该项目进行施工比选。

2.  项目概况与比选范围

2.1 建设地点：重庆市渝北区。
2.2 项目概况与建设规模：本项目为保利白云山庄房屋维修改造工程，户型结构为独栋别墅二层+负一楼，美式混搭风格，套内面积587㎡，花园面积458平米。2015年装饰完成，因外墙植物导致一、二层墙面局部渗水，负一楼为花园回填土下沉，导致功能区房屋长期渗水，室内通风效果差，装饰面发霉损坏。本次维修改造主要对外墙局部维修，室内翻新改造，花园负一楼土方开挖防水处理，花园翻新改造下沉处理等。
2.3 合同估算金额：约614479.04元。
2.4 比选范围：设计施工图、工程量清单、比选文件以及比选文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容。
2.5 工期要求：80日历天
    缺陷责任期要求：24个月
3.  参选人资格要求

3.1 本次比选要求参选人须具备以下条件：
3.1.1 本次比选要求参选人具备的资质条件：建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上或装饰装修工程专业承包二级及以上资质；
3.1.2参选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章参选人须知前附表第1.4.1项内容。
3.2  本项目不接受成联合体参选。

4.  比选文件的获取

4.1 本项目竞争性比选公告于2023年9月8日在行采家（www.gec123.com）网站上发布，凡有意参加的参选人，可在行采家（www.gec123.com）网站下载竞争性比选文件、工程量清单、答疑、补遗等比选前的有关资料，不管下载与否都视为参选人全部知晓有关比选过程和事宜。
4.2 比选文件费用每套1000元（售后不退），递交《比选文件发售登记表》一并递交。潜在参选人于2023年9月12日12:00前将《比选文件发售登记表》加盖参选人公章后当面递交至代理机构办公室（重庆市渝北区泰山大道东段98号2幢10-12）。
4.3参选人从本公告发布之日起至2023年9月12日12时00分（北京时间）前向比选人提出书面质疑（如有）并递交到比选人或比选代理机构，逾期将不再接收书面质疑。
4.4比选人应于2023年9月13日17时00分（北京时间）前在行采家（www.gec123.com）网站上发布答疑或补遗（如有）。
5.  参选文件的递交

5.1  参选文件递交的截止时间（参选截止时间，下同）为2023年 9 月 14 日10时00分，地点为中新创达咨询有限公司会议室（重庆市渝北区泰山大道东段98号2幢10-12）。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

6.发布比选公告的媒介
本次比选公告在行采家（www.gec123.com）上发布。
7.  联系方式

比 选 人：重庆天熙科技有限公司           比选代理机构：中新创达咨询有限公司       
地址：重庆市南岸区铜元局街道江枫苑       地址：重庆市渝北区泰山大道东段98号2幢10-12
小区别墅D5幢
联 系 人： 陈老师                        联 系 人：钟老师                          
电    话： 13883960966                   电    话：13500313471                     
2023年 9 月 8 日  

第二章  参选人须知
参选人须知前附表
	条 款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	比选人
	名称：重庆天熙科技有限公司
地址：重庆市南岸区铜元局街道江枫苑小区别墅D5幢
联系人：陈老师
电话：13883960966

	1.1.3
	比选代理机构
	名称：中新创达咨询有限公司
地址：重庆市渝北区泰山大道东段98号2幢10-12
联系人：钟老师
电话：13500313471

	1.1.4
	项目名称
	保利白云山庄房屋维修改造项目

	1.1.5
	建设地点
	重庆市渝北区

	1.1.6
	建设规模
	 本项目为保利白云山庄房屋维修改造工程，户型结构为独栋别墅二层+负一楼，美式混搭风格，套内面积587㎡，花园面积458平米。2015年装饰完成，因外墙植物导致一、二层墙面局部渗水，负一楼为花园回填土下沉，导致功能区房屋长期渗水，室内通风效果差，装饰面发霉损坏。本次维修改造主要对外墙局部维修，室内翻新改造，花园负一楼土方开挖防水处理，花园翻新改造下沉处理等。

	1.2.1
	资金来源
	业主自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	比选范围
	设计施工图、工程量清单、比选文件以及比选文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容。

	1.3.2
	计划工期

缺陷责任期
	工期： 80 日历天
缺陷责任期： 24个月

	1.3.3
	质量要求
	符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

	1.4.1

1.4.1


	参选人资质条件、能力和信誉


	本工程施工比选实行资格后审，参选人应具备以下资格条件：

1.资质条件、营业执照及安全生产条件

（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或装饰装修工程专业承包二级及以上资质。

参选人须在参选文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件。

（2）具备有效的营业执照。

参选人须在参选文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件。

注：不得将参选人营业执照记载的经营范围作为评审因素。
（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
参选人须在参选文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证复印件。

2.参选截止日参选资格情况

参选人自行承诺（格式见第八章参选文件格式）不得存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；
（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域比选参选失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；
（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参选资格行政处罚，且在处罚期限内；
（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。
参选人须在参选文件资格审查部分提供承诺。
上述第（2）、（3）款信用情况在开标现场进行查询，查询结果交由评审小组评审，若参选人针对上述第（2）、（3）款的承诺内容与查询结果不符，由评审小组作否决参选处理。
注：参选人是否因有不良行为记分、进入重点关注名单或黑名单而被限制参选的，以开标环节信用状况查询结果为准。联合体参选的，任一成员单位出现被限制参选的情形，该联合体将被否决参选。
3、委托代理人：
委托代理人必须为参选人本单位人员。
参选人须在参选文件资格审查部分提供参选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评审小组作否决参选处理。
特别说明：
上述要求须提交的相关证明材料复印件或扫描件均应加盖参选单位公章并装入参选文件资格审查部分中。
（2）参选人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第八章参选文件格式）。比选人在合同签订前均有权对参选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报比选参选监督部门，其参选保证金不予退还，参选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
（3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②连续养老保险证明期限须包含2023年6月至2023年8月。养老保险证明原件必须加盖社保部门公章，提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间）。为确保对所有参选人的公开、公平、公正，参选人如果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子印章且提供了该地区政府或人社局发布的相关推行参保人员社保证明电子化的佐证材料（可不要求为原件，但必须网上能查询文件属实），可视为原件，不需加盖社保部门公章，参选有效，否则由评审小组作否决参选处理。

	1.4.2
	是否接受联合体参选
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，投标人可自行踏勘现场。

	1.10.1
	预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成比选文件的其他材料
	比选人发出的澄清及修改

	2.2.1
	参选人对比选文件提出疑问的截止时间
	详见比选邀请书

	2.2.2
	比选人对比选文件澄清的截止时间
	详见比选邀请书

	
	参选截止时间
	详见比选邀请书

	3.1.1
	构成参选文件的其他材料
	参选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变参选文件的实质性内容）

	3.2
	参选报价
	（一）本工程采用固定综合单价合同。
报价范围：各参选人应按照比选范围的规定，对比选人提供的工程量清单，结合施工图的要求予以自主报价。工程量清单中的工程量是作为比选报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是参选人实际完成的，并按有关规定计量的合格的工程量。
（二）工程计价方式：工程量清单计价方式。
（三）报价原则：本工程由参选人以竞争性比选文件、合同条件、工程量清单、国家技术和经济规范及标准、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）及相关配套文件和国家及地方相关规定为依据进行工程量清单组价，由参选人结合自身实力、市场行情以及比选文件对工程质量、工期、款项支付等相关实质性要求予以自主报价。比选报价应包括并不仅限于完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、已完工程及设备保护费、材料检验试验费、临时保护设施费、建设工程竣工档案编制费、场地（竣工面）清理费（含：垃圾清运）、规费、安全文明施工措施费、税金、政策性文件规定、报建和验收以及施工其间的市场波动风险等所需的所有费用，比选人除此以外不支付其它费用。
（四）参选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。参选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。参选人必须按比选工程量清单填报价格。项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选工程量清单一致。否则交由评审小组作否决投标处理。竞争性比选报价函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，由评审小组作否决投标处理。
（五）本项目增值税计税方法采用一般计税法。
（六）如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，以工程量清单中列出的数量为准。
（七）比选人在工程量清单中所列出的安全文明施工费、暂列金额（如有）、暂估价（如有）等暂定金额，参选人不得修改，否则由评审小组作否决投标处理。
（八）本项目设置投标总报价最高限价为614479.04元（大写：陆拾壹万肆仟肆佰柒拾玖元零角肆分），其中安全文明施工费12322.17元（大写：壹万贰仟叁佰贰拾贰元壹角柒分)，参选人的投标总报价不得超过本项目设置的总价最高限价，否则由评审小组作否决投标处理。
本次比选将设置全部工程量清单综合单价最高限价，工程量清单综合单价最高限价详见工程量清单，参选人的每项工程量清单综合单价报价不得超过其对应清单综合单价最高限价。否则由评审小组作否决投标处理。
比选人在合同签订前将对成交参选人已标价工程量清单进行清标。若发现成交参选人的工程量清单综合单价报价超过比选时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时比选人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照成交参选人所报总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，成交参选人必须无条件接受，否则按成交参选人违约处理。
   （九）安全文明施工费：
1、根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。
2、本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准计算。
（十）人工费
本工程人工单价由各参选人参照重庆市建设工程造价总站发布的《重庆工程造价信息》近期公布的人工价并结合市场行情自主报价，成交后不再做调整。
（十一）材料费
1、本项目所需的全部材料、设备由成交参选人采购供应。但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、技术参数、比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书、检测报告等品质证明材料，报经监理单位和比选人批准后方可用于工程。所有设备必须经监理人和比选人审核同意后，才能用于工程中并得到计量，比选人如要将品牌、颜色、参数等内容统一，成交参选人人须无条件接受，如达不成协议，比选人可收回该项工作，另行委托施工。
2、本工程所需的全部材料、设备由各参选人参照发布的《重庆工程造价信息》近期公布的材料价并结合市场行情自主报价，参选人已将施工期间的料价格涨跌风险考虑其中，成交后在结算时不调整。
3、使用缺陷材料引起的返工、报废、工期延误等损失，由成交参选人自行承担。
5、本工程所需的材料和设备的采购和保管费由参选人自行考虑，包含在投标工程量清单综合单价中，比选人不再单独支付。
（十二）措施项目费
措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。
1.施工组织措施项目清单：参选人结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。成交后施工组织措施项目费用一概不作调整。
2.施工技术措施项目清单：技术措施清单中以项计列的项目，由参选人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位的自行报价，包干使用，结算时不再调整。成交后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013 ）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。
（十三）规费、税金、竣工档案编制费：
1、规费：按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）所规定费率执行。
2、税金：按《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建（2016）35号）、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）、住房城乡建设部办公厅《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2018〕20号）、重庆市城乡建设委员会《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）及《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建（2019）143号）执行，按增值税一般计税方法编制预算。
3、竣工档案编制费：按《关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算方法的通知》渝建发〔2014〕26号、2018年《重庆市建设工程费用定额》规定执行。
（十四）其他说明
1、按政策和合同约定的应由成交参选人交纳的各种保险费由成交参选人自行投保，保险费由成交参选人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中，比选人不另行支付。
2、参选人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
3、出渣至渣场费用(运距和渣场费）、施工用水、用电费用、安全防护费、成品和半成品保护费、所有材料运输费及二次转运费均包含在工程量清单综合单价中，成交后不再做调整。
4、施工期间安全由成交参选人全权负责，施工过程中出现人身伤亡、财产损失的，全部责任由成交参选人承担,与比选人无关。由此给比选人造成损失的，成交参选人还应当赔偿。
结算原则
（一）本合同采用固定综合单价合同，综合单价不因工程量的增减（工程量的变化、施工方式的变化）而调整。除非合同另有约定，投标报价的工程量清单中的综合单价均已包含但不限于参选人为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用。
（二）各部分的结算原则如下:
1.分部分项工程量清单结算总价:
分部分项工程结算价=综合单价×子项工程量
综合单价=参选人初始报价中分部分项清单中的综合单价×下浮比例
下浮比例={参选人最后总报价-[安全文明施工费+暂估价（如果有）+暂列金额（如果有）}/{参选人初始总报价-[安全文明施工费+暂估价（如果有）+暂定金额（如果有）]×100%。
子项工程量:工程量计算以施工图、设计变更、有效签证资料(签字且盖章)及竣工图作为计算依据，按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）及其配套文件规定的计量规则计算的合格工程量作为结算依据。
2.设计变更费、新增项目
当发生设计变更或新增项目，比选人及监理工程师按照下列计价原则结算：
①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价。
②已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整。主材调整原则:投标时有的材料，调入时取投标价与投标当期重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》的低值；投标时没有的材料，按比选人充分结合施工期市场核定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价(类似项目由比选人确定，投标的人工、材料单价表作为合同附件)。
③已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，按国家技术和经济规范及标准、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）及其配套文件等（配套文件只执行合同签定之日前重庆市建委颁发的文件，合同签定之日后颁发的有关政策文件不予执行。）编制，再按成交总价与总价最高限价同比例进行下浮（其中人工价差、材料价差、未计价材料、不下浮）。其中人工工日、材料单价的确定原则：人工费按投标时有的投标价执行，若参选人比选报价高于施工实施期《重庆工程造价信息》中对应的人工工日单价平均值（若发布的某一类别人工工日单价是区间值的，则按其算术平均值执行），则按施工实施期《重庆工程造价信息》中对应的人工工日单价平均值执行；材料结算价格：清单报价中已有的按响应文件中清单报价执行；清单报价中没有的按该项目施工期间的《重庆工程造价信息》信息价的算术平均价执行；比选时没有的，比选人结合市场进行核定价格，且不高于施工同期《重庆工程造价信息》的价格。  
3.安全文明施工费: 根据渝建发〔2014〕25号、《重庆市建设工程费用定额（2018）》文并结合渝建〔2019〕143号文按“合格”标准计取。
（三）最终结算原则
1.竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。
2.合同履行中,需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与参选人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 
本工程结算价最终以相关审计部门审定的金额为准。

	3.3.1
	比选有效期
	  90 日历天（从提交参选文件截止日起计算）

	3.4
	参选保证金
	/

	3.6
	是否允许递交备选参选方案
	不允许

	3.7.1
	参选文件格式要求
	编制参选文件时不得对第八章“参选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审小组作否决参选处理。

	3.7.3
	签名盖章要求
	参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。
未按上述规定执行的，交由评审小组作否决参选处理。

	3.7.4
	参选文件的份数
	参选文件正本1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份，《技术方案》3份不分正副本。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评审小组作否决投标处理。
电子版形式（U盘）中的经济部分：应包含经济部分全部excel格式预算表格，工程量清单综合单价分析表无须装订入参选文件纸质版中，但清单项目的综合单价分析表（excel格式）必须装入U盘中。
注：在核发中标通知书时，若比选人有需要，中选人应另外补充参选文件（具体份数另定，除需增加的工程量清单综合单价分析表外，其他内容必须与参选时提交的参选文件相一致）。

	3.7.5
	装订要求
	1.本工程技术部分采用明标评审，应将参选函部分、经济部分、技术部分、资格审查部分各自分别装订成册。

2.装订

（1）参选函部分的装订要求

应按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素），标注页码。

（2）经济部分的装订要求

应按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素），标注页码。

（3）技术部分的装订要求

《技术方案》面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体居中标明“技术方案”，在面页右下角加盖投标单位章，按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素），逐页标注页码。注：技术部分采用明标评审时，不因形式评审的问题（包括但不限于封面、页码、目录、字体、格式等）而被否决投标。
（技术方案原则上不超过100页，但不得将页数作为评审因素。）
（4）资格审查部分的装订要求

应按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素），标注页码。

	4.1.1
	参选文件的密封
	1. 参选文件袋使用“参选函部分”袋、“经济部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”袋以及“参选文件”大袋。

2. 参选函部分和电子版形式（U盘）装入“参选函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。

4. 经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。

5.本次招标技术部分采用明标评审，技术部分装入“技术部分”袋中，密封并加盖投标人单位法人章。

6. 资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。
7. “参选函部分”、“经济部分”、“技术部分”、“资格审查部分”等小袋装入“参选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位法人章，同时“参选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。一个大袋装不下的，可使用多个大袋分册封装。
注：“参选函部分”袋、“技术部分”袋（如有）、“经济部分”袋、“资格审查部分”袋只为方便参选文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各投标人主动配合，按要求分装。

	4.1.2
	封套上写明
	应在“参选文件”大袋封套上写明如下内容：

比选人名称：            
参选人名称：            
                （项目名称）参选文件
在    年    月    日    时    分前不得开启

	4.2.2
	递交参选文件地点
	详见比选邀请书

	4.2.3
	是否退还参选文件
	否

	5.1.1
	比选时间和

地点
	详见比选邀请书

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

1. 核验参加开标会议的参选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书、养老保险证明材料复印件，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。
2. 宣布开标纪律。
3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。
4. 公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称。
5. 参选文件的密封检查：参选人可对自己的参选文件封装情况进行检查，以确认其参选文件密封完好。
6. 汇总参选保证金交纳情况
7. 公布最高限价。
8. 逐单位随机开启参选文件。开启参选文件大袋及参选函部分袋、经济部分袋、技术部分袋、资格审查部分袋；公布参选人名称、参选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。
9. 参选人对开标有异议的，应当场提出，由比选人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。
11. 参选人代表、比选人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。
12. 开标结束。

	6.1.1
	评审小组的组建
	由比选人按相关规定组建评审小组。

	7.1
	是否授权评审小组确定中标人
	否，推荐经评审合格的得分由高到低排名前三名为中标比选候选人。

	7.3.1
	履约担保
	中标人在收到中标通知书后10日内，按时交纳履约保证金至招标人指定账户，履约保证金的金额为成交合同金额的3%。

违约责任：如中标单位未按以上规定时间缴纳履约保证金，招标人将视其为不诚信行为，并作为无故弃标处理，取消其成交人资格，投标保证金不予退还。

	7.4.1
	签订合同
	中选参选人领取中标通知书后3日内与比选人签订合同。

	10
	需要补充的其他内容

	10.3
	异议、投诉处理
	1. 参选人或者其他利害关系人就本项目的比选文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复。

提出异议或投诉时应当包括下列内容：
（1）异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（3）异议或投诉事项的基本事实；
（4）请求及主张；
（5）涉及事项的证据、证明材料。
异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。

	10.4
	工程量清单
编制说明
	/

	10.7
	关于对比选文件及参选争议的解释
	对资格预审文件或者比选文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决参选条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。对参选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该参选文件的参选人的解释。

	10.10
	支付
	1.合同签署后乙方向甲方付合同总额的3%作为履约保证金。甲方向乙方支付合同总额的50%。项目完结审计，并移交完整的档案资料后，甲方向乙方支付至审计金额总额的100%，完工后履约保证金自动转为质保金。
2.缺陷责任期到期后3个月内发包人无息退还质保金。

	10.11
	招标代理服务费
	本项目比选代理服务费由中标人在领取成交通知书时一次性支付，按包干价5000元计取。


第三章  评审办法（综合评估法）

评审办法前附表
评审办法中的评审内容必须和参选人须知中的对应内容一致，若参选人须知中未作要求的内容，不得列入评审办法作为评定依据。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评审办法
	本次评审采用综合评估法。评审小组按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标比选候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先，由评审小组按照技术部分评分由高到低原则排序。

	2.1.1
	资格评审标准
	资质条件
	符合第二章“参选人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	营业执照
	符合第二章“参选人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	安全生产条件
	符合第二章“参选人须知”第1.4.1项规定

	
	
	投标截止日投标资格情况
	符合第二章“参选人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“参选人须知”第1.4.1项规定

	2.1.2
	形式评审标准
	参选人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。

	
	
	参选函签名盖章
	参选函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。

	
	
	参选文件格式
	符合第二章“参选人须知”第3.7款的要求。

	
	
	参选文件份数
	符合第二章“参选人须知”第3.7.4项规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	参选文件的签署
	第八章 参选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。

若投标单位为联合体，则联合体协议书各联合体成员单位签名（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的参选文件格式中，要求联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。

	
	
	委托代理人
	参选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和参选人为其缴纳的养老保险。

	2.1.3
	响应性评审标准
	参选总报价
	1.参选总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。
2.参选总报价不得高于比选人公布的参选总报价最高限价。

	
	
	暂定金额
	暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照比选文件给定的金额填报

	
	
	投标内容
	符合第二章“参选人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“参选人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“参选人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“参选人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章参选人须知前附表第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，参选文件不应附有比选人不能接受的条件。（由参选人承诺，承诺书格式详见第八章参选文件格式。）

	
	
	已标价工程量清单
	参选人承诺满足以下内容：
1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。

2.比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。
3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。

	
	
	投标报价算术错误修正
	符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。

	
	
	实质性要求
	符合第二章“参选人须知”第1.4.3项规定。
本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。

按评审小组要求澄清、说明或补正。

	2.2.1
	分值构成 （总分100分）
	1.技术部分 30　分；
2.参选总报价 70 分。

	2.2.2
	技术部分评分标准
	技

术

方

案

评

审
	技术方案部分形式要求
	须符合第二章参选人须知前附表第3.7.5项（4）技术部分的装订要求，否则其技术方案为0分，不再对技术方案的其他评分标准进行评审。

	
	
	
	总体施工组织布置及规划
	0-5分   编制要点：总体施工组织布置及规划是否全面、细致。    

	
	
	
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
	0-5分   编制要点：主要工程项目的施工方案、方法与技术措施是否详尽、可行。    

	
	
	
	工期保证体系及保证措施
	0-5分   编制要点：工期保证体系及保证措施是否结合实际、详细。  

	
	
	
	工程质量管理体系及保证措施
	0-4分   编制要点：工程质量保证计划是否全面细致、结合实际。    
0-1分   24个月以上的缺陷责任期，每增加3个月加0.1分。

	
	
	
	安全生产管理体系及保证措施
	 0-5分   编制要点：安全文明施工保证计划是否全面周到、完整。    

	
	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案
	 0-5分   编制要点：项目风险预测与防范，事故应急预案是否周到、全面。    

	2.2.3
	评标基准价计算方法
	参选总报价
	所有通过初步评审合格的参选人的参选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的参选总报价的评标基准价。
评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

	2.2.4
（1）
	偏差率计算方式
	参选总报价的偏差率计算公式

偏差率=100％×（参选人报价一评标基准价）／评标基准价

  偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	3
	评标程序
	1.按本章评审办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评审小组认定为无效的参选文件的不再进行后续评审。
2.按本章评审办法前附表第2.2.2项及第3.2.1（1）目的规定对技术部分进行评审。
3.因评审小组作否决投标处理导致有效参选人不足三个的，评审小组应当否决所有投标。但是有效参选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审小组可以继续评标并确定中标比选候选人。
4.对初步评审合格的参选人按照本章第2.2.3项计算方法计算评标基准价，并按本附表第3.2.1（2）目规定的评分方法对参选总报价进行评分。
5.对技术部分、参选总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名参选人为中标比选候选人。

	3.2.1

（1）
	技术部分得分（A）
	技术方案部分形式要求
	不符合第二章参选人须知前附表第3.7.5项（4）技术部分装订要求的，技术方案得0分。

	
	
	总体施工组织布置及规划
	评审小组按第2.2.2目各评审因素设定的分值评分。
取算术平均值为该参选人技术方案得分。
技术方案得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

	
	
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
	

	
	
	工期保证体系及保证措施
	

	
	
	工程质量管理体系及保证措施
	

	
	
	安全生产管理体系及保证措施
	

	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案
	

	3.2.1
（2）
	投标报价得分（B）
	参选总报价
	初步评审合格的所有参选人，投标报价得本附表第2.2.1项规定分值的满分 70 分。在此基础上，参选总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，最多扣3分。
按插入法计算得分。
未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。
参选总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

	3.2.3
	参选人得分
	参选人得分=A+B


附件A：综合评估法否决投标情况一览表

参选文件存在本一览表下列情形之一的，参选文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评审小组不得视为重大偏差而否决参选人的参选文件。

	章节号
	条款名称
	否决投标条件

	
	资格评审
	A-1参选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足参选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-2参选人的财务须满足参选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决投标处理（如有）。

	
	
	A-3参选人的业绩须满足参选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决投标处理（如有）。

	
	
	A-4参选人的投标截止日投标资格情况须满足参选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-5参选人的项目经理资格须满足参选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-6参选人的其他要求须满足参选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-7若有联合体参选人，则：
（1）联合体各方应按照比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）联合体各方均应当具备承担比选项目的相应能力，联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
否则由评审小组作否决投标处理。

	
	形式评审
	A-8参选人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-9参选函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-10参选文件格式符合第二章“参选人须知”第3.7款的要求，否则由评审小组作否决投标处理。
编制参选文件时不得对第八章“参选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-11参选文件份数符合第二章“参选人须知”第3.7.4项的规定，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-12联合体参与投标的应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。在联合体协议书第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与其营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-13只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-14第八章 参选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。若投标单位为联合体，则联合体协议书中各联合体各成员单位签名（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的参选文件格式中，要求联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-15参选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和参选人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	响应性评审
	A-16参选总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-17参选总报价不得高于比选人公布的参选总报价最高限价，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-18暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照比选文件给定的金额填报，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-19投标内容符合第二章“参选人须知”第1.3.1项规定，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-20工期符合第二章“参选人须知”第1.3.2项规定，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-21工程质量符合第二章“参选人须知”第1.3.3项规定，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-22投标有效期符合第二章“参选人须知”第3.3.1项规定，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-23参选人应按参选人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金，并作为其参选文件的组成部分，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-24符合第四章“合同条款及格式”规定，参选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评审小组作否决投标处理。（由参选人承诺，承诺书格式详见第八章参选文件格式。）

	
	
	A-25符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评审小组作否决投标处理（如有）。（由参选人承诺，承诺书格式详见第八章参选文件格式。）

	
	
	A-26参选人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合比选文件的要求，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-27投标报价有算术错误的，按照第三章“评审办法”第3.1.3项规定执行，否则由评审小组作否决投标处理。

	
	
	A-28参选人有以下情形之一的，其参选文件由评审小组作否决投标处理：
1.第二章“参选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的；
3.拒绝按评审小组要求澄清、说明或补正的。

	其他
	/
	/


第四章  合同条款及格式
发包人（简称甲方）：                   
承包人（简称乙方）：                         
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就保利白云山庄房屋维修改造项目，经过充分协商、并明确双方权利和义务，商达成以下合同协议条款。
一、工程概况
1．工程名称：保利白云山庄房屋维修改造项目  
2．工程地点：重庆市渝北区
3．资金来源：业主自筹
4.工程内容：本项目为保利白云山庄房屋维修改造工程，户型结构为独栋别墅二层+负一楼，美式混搭风格，套内面积587㎡，花园面积458平米。2015年装饰完成，因外墙植物导致一、二层墙面局部渗水，负一楼为花园回填土下沉，导致功能区房屋长期渗水，室内通风效果差，装饰面发霉损坏。本次维修改造主要对外墙局部维修，室内翻新改造，花园负一楼土方开挖防水处理，花园翻新改造下沉处理等。
5.工程承包范围：施工图示范围内的所有工作内容。具体详见比选人提供的设计施工图、工程量清单、竞争性比选文件以及竞争性比选文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容。
6．质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
二、合同工期
合同工期：80日历天。
计划开工日期：年月日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。
计划竣工日期：年月日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。
工期总日历天数天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。工程完工后，乙方应对工程进行质量检查并委托第三方进行房屋安全检测出具房屋安全检测报告。
四、项目经理及技术负责人
承包人响应文件中承诺的项目经理：
姓名：                                ，
身份证号码：                                ，
建造师注册证书号：                               。
承包人响应文件中承诺的技术负责人：
姓名：                               ，
身份证号码：                               。
    证书名称及号码：                                   。
五、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                  （¥            元）；
2.合同价格形式：   固定综合单价合同  。
六、付款方式
1.合同签署后乙方向甲方付合同总额的3%作为履约保证金。甲方向乙方支付合同总额的50%。项目完结审计，并移交完整的档案资料后，甲方向乙方支付至审计金额总额的100%，完工后履约保证金自动转为质保金。

2.缺陷责任期到期后3个月内发包人无息退还质保金。

七、结算原则
（一）本合同采用固定综合单价合同，综合单价不因工程量的增减（工程量的变化、施工方式的变化）而调整。除非合同另有约定，投标报价的工程量清单中的综合单价均已包含但不限于参选人为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用。
（二）各部分的结算原则如下:
1.分部分项工程量清单结算总价:
分部分项工程结算价=综合单价×子项工程量
综合单价=参选人初始报价中分部分项清单中的综合单价×下浮比例
下浮比例={参选人最后总报价-[安全文明施工费+暂估价（如果有）+暂列金额（如果有）}/{参选人初始总报价-[安全文明施工费+暂估价（如果有）+暂定金额（如果有）]×100%。
子项工程量:工程量计算以施工图、设计变更、有效签证资料(签字且盖章)及竣工图作为计算依据，按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）及其配套文件规定的计量规则计算的合格工程量作为结算依据。
2.设计变更费、新增项目
当发生设计变更或新增项目，比选人及监理工程师按照下列计价原则结算：
①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价。
②已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整。主材调整原则:投标时有的材料，调入时取投标价与投标当期重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》的低值；投标时没有的材料，按比选人充分结合施工期市场核定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价(类似项目由比选人确定，投标的人工、材料单价表作为合同附件)。
③已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，按国家技术和经济规范及标准、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）及其配套文件等（配套文件只执行合同签定之日前重庆市建委颁发的文件，合同签定之日后颁发的有关政策文件不予执行。）编制，再按成交总价与总价最高限价同比例进行下浮（其中人工价差、材料价差、未计价材料、不下浮）。其中人工工日、材料单价的确定原则：人工费按投标时有的投标价执行，若参选人比选报价高于施工实施期《重庆工程造价信息》中对应的人工工日单价平均值（若发布的某一类别人工工日单价是区间值的，则按其算术平均值执行），则按施工实施期《重庆工程造价信息》中对应的人工工日单价平均值执行；材料结算价格：清单报价中已有的按响应文件中清单报价执行；清单报价中没有的按该项目施工期间的《重庆工程造价信息》信息价的算术平均价执行；比选时没有的，比选人结合市场进行核定价格，且不高于施工同期《重庆工程造价信息》的价格。  
3.安全文明施工费: 根据渝建发〔2014〕25号、《重庆市建设工程费用定额（2018）》文并结合渝建〔2019〕143号文按“合格”标准计取。
（三）最终结算原则
1.竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。
2.合同履行中,需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与参选人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 
（四）本工程结算价最终以相关审计部门审定的金额为准。
八、双方权利及责任
1.甲方权利及责任
1.1组织有关单位及人员对施工图等技术资料进行审定。
1.2提供乙方施工临时用水、用电等。
1.3按合同约定及时支付乙方工程款项。
1.4协调第三方检测机构进行相关检测。
1.5施工完毕，由乙方及时清运建筑垃圾，并做好施工现场地面及其他地方的清洁后，书面通知甲方验收。甲方按合同约定的施工要求逐项检查验收，如发现乙方未按合同要求进行施工，甲方有权向乙方书面提出限期3日内整改，如乙方拒绝整改或不在规定时限内进行整改，属乙方违约，甲方有权终止合同，乙方按合同总金额的10 %支付违约金给甲方。
1.6向乙方提供施工相关要求及标准。
1.7对乙方进场的货物、材料按合同约定进行抽查，经现场抽查不合要求的，有权要求乙方立即停止使用并立即更换；如果乙方拒绝更换，甲方有权终止合同，并有权要求乙方承担合同总金额10 %的违约金。甲方如果发现乙方在施工过程中使用假冒伪劣产品，将对乙方按照相关法律法规移交相关部门进行处理。
1.8 因乙方在施工过程中，存在不按合同要求，不按施工图和消防技术标准、国家规范施工标准或不按要求恢复原状的行为，甲方有权要求乙方停止施工，并要求乙方赔偿损失，同时甲方有权终止合同，并有权要求乙方承担合同总金额10 %的违约金。
1.9工程施工过程中的设计变更和材料更换等现场签证须报监理和甲方审批同意后生效，作为决算依据。
2.乙方权利及责任
2.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。
2.2进场施工前，组织相关人员进行施工技术、安全文明生产的交底。遵守国家或地方政府及有关政府部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，不影响正常上班秩序，做好施工现场保卫、和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系。
2.3乙方在现场施工时，必须服从甲方的统一管理和协调。
2.4严格按照合同的相关约定组织货物材料设备和器材进场。
2.5在施工过程中，乙方必须严格按照本合同要求、施工方案、相关消防技术标准、规范进行施工，确保工程施工质量；乙方负责安全拆除阻碍施工的物品，并尽好保管和恢复义务，完工后必须按原状进行恢复，如有损坏承担赔偿责任及费用；施工过程中要确保施工区域和非施工区域及物资的安全，必须做好安全防护措施，因施工造成施工区域和非施工区域及物资的损坏，因施工造成甲方人员、施工人员及其他善意第三人的人身伤害、财产损失等，均由乙方承担全部赔偿责任，甲方不承担任何责任。
乙方承担恢复原状及赔偿责任，并承担由此涉及的所有费用。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及此次工程外的各种设备管线。
2.6整个施工过程不得影响甲方正常工作及休息，要按甲方要求做好无尘、静音施工防护措施，由于本次施工涉及用电，为确保安全，乙方必须按国家标准要求做好绝缘施工安全保护措施，如因乙方不作防护、保护措施，造成甲方人员、施工人员及其他善意第三人的人身伤害、财产损失等，由乙方承担全部赔偿责任。
2.7项目施工结束后，乙方应对工程进行质量检查并委托第三方进行房屋安全检测出具房屋安全检测报告。
2.8加强安全文明施工管理，严格落实安全主体责任，乙方在施工期间必须要采取恰当的防护措施，保护施工人员、过路人员、附近人员或善意第三人的人身财产安全，同时要保护施工现场和周边的物资、财产安全，乙方因施工造成的一切安全事故（包括人身、财产安全等），由乙方承担全部赔偿责任，甲方不承担任何责任。
2.9由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。如因乙方原因造成的工期延误、质量责任的一切经济损失由乙方承担，甲方有权终止合同，并不予支付工程款。
2.10乙方在施工期间，需采取设置安全警示牌等形式，提示相关人员。乙方必须加强施工期间安全管理，履行和落实安全主体责任，施工或准备过程中发生的安全事故由成交参选人自行负责，所有安全责任等与甲方无关。
2.11乙方承建的本合同涉及的工程，不允许转包或分包给第三方，如出现转包、分包情况，甲方有权终止合同，并有权要求乙方承担合同总金额10 %的违约金。
2.12乙方应当保证所提交的营业执照、资质证书等所有文件均是真实有效的，如存在虚假资料，属于乙方违约，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同总金额10 %的违约金，给甲方造成的损失应由乙方承担赔偿责任。
2.13乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度及物业的相关装修规定，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。
2.14乙方应恪守因签署或履行本合同而获知的甲方商业信息、其它商业秘密、文件材料信息等，如将获知的甲方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给甲方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
2.15该项目竣工后因乙方原因未达到合同约定的质量目标，由乙方依合同进行履行而所花的一切费用由乙方自行承担，如乙方拒不执行甲方代表的要求拆除和重新施工，属乙方违约，甲方有权终止合同，并有权要求乙方承担合同总金额10 %的违约金。
2.16乙方原因无法在承诺交货期内完成交货，按逾期10000元/天从工程进度款中予以扣除。
九、项目质量及验收的约定
1．本项目以施工图纸、施工方案、设计变更和电力设备运行的国家标准或相关行业标准、消防、公安、质检部门等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2.本项目质量应达到国家质量评定合格标准，属乙方原因造成的不合格工程，乙方返修后必须达到合格标准，并承担返修费用。
3.项目竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知书后5个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另择日期。
十、项目质量保证期（缺陷责任期）：      年（从验收合格之日起计算）。
 1.缺陷责任期内出现任何问题，乙方2小时内免费上门维修。一般维修1个工作日内完成，重大维修3个工作日内完成，3个工作日不能完成的，提前与甲方协商，但最多不能超过7个工作日。如果乙方超期不能完成维修维护，甲方有权将维修维护工作交其他公司承办，并全部扣除乙方质量保证金，维修费用超过质保金的部分，甲方仍有权向乙方主张。每次维修必须填写维修记录单，并由甲方代表签字确认。
2.缺陷责任期过后，如甲方需要，乙方应同样提供上门维修服务。
3.缺陷责任期过后，甲方需要继续由乙方提供维保服务的，成交乙方应以优惠价格提供维保服务。
十一、违约责任
1.如因乙方原因导致延期开工、中途停工或工期延误，属乙方违约，乙方应当按每日2000.00元向甲方承担违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。延期开工、中途停工或工期延误超过3天，甲方有权解除合同，并有权选择并将该工程合同按竞争性比选二次报价结果，授予下一名成交候选参选人，以此类推。
2.未经甲方允许，乙方不得采购与设计图纸及竞标文件不相符合的材料，如经甲方发现，乙方向甲方支付 1000.00 元违约金或按应购材料价值（二者择其价高者确定）向甲方支付违约金，并按甲方要求立即更换认定的材料。
3.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
 4.未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担给甲方及第三方造成的一切损失。
5.因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的一切经济损失。
6.乙方施工的任一工程验收不合格，甲方有权要求乙方拆除并重做，由此造成的损失由乙方承担赔付。
7.如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，包括守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼收费、公证费、鉴定费等。
8.其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
9.竞争性比选文件及本合同规定的所有事项，乙方达不到要求的，均视为乙方违约，甲方有权解除合同，同时甲方有权要求乙方按合同总金额的10 %支付违约金给甲方（本合同中进行规定了的，乙方按合同规定的违约金进行支付），因此给甲方造成的损失应由乙方承担赔偿责任。
十二、其它
1.对乙方故意或疏忽导致提供的材料和设备存在瑕疵，包括但不限于粗制滥造、以次充好以及工人施工过程中违规操作所造成的质量问题和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，甲方均享有向乙方索赔追偿的权利。
2.因乙方原因导致解除合同，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用及其它所有费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。
3.乙方未经甲方批准，不得擅自修改设计及变更材料，否则，甲方有权要求乙方无条件返工，一切损失由乙方负责，由此影响的工期不予顺延。 
4.甲方有权在任何情况下对用于本项目的货物、材料、设备的技术指标、样品标准、功能项目选择等进行调整变更。
5.本项目涉及的所有保险均由乙方负责办理投保并承担所有费用。若乙方未按约定办理相应保险，发生保险事故所产生的一切责任与损失均由乙方承担。 
6.本协议书及本协议约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其它协议或合同。如果存在或签定任何背离本合同实质性内容的其它协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。 
7.本补充条款与上述合同正本条款具有同等法律效力，但若存在内容矛盾，以本补充条款的约定为准。 
十三、争议或纠纷处理
1.本合同在履行期间，双方发生争议，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解，当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，均有权向甲方所在地的人民法院起诉。
2.本合同经双方签章盖章后生效，本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，具同等法律效力。本合同及竞争性比选文件未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决。

3.附件与本合同具有同等法律效力，附件包括
（1）成交通知书；
（2）竞争性比选文件，合同未尽事宜，以竞争性比选为准；
（3）乙方参加竞争性比选时的参选文件。
（本页无正文）
发包人（甲方盖章）：              承包人（乙方盖章）：
 法定代表人或                       法定代表人或
授权代表（签字）：                  授权代表（签字）：
联系电话：                         开户行： 
                                   账号：
 联系电话：                                                                           
签订日期：     年   月  日            签订日期：   年  月  日
第五章  工程量清单
详见附件。
第六章  图纸
本项目暂无施工图纸，投标人可自行踏勘现场了解项目实际情况。
第七章  技术标准和要求

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
第八章  参选文件格式
目  录
一、参选函部分

（一）参选函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
二、经济部分

已标价工程量清单

三、资格审查部分
（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（二）参选人基本情况表

（三）承诺
（四）其他资料

四、技术部分
    技术方案

二、参选函部分
                   （项目名称）
参 选 文 件
参选函部分
参选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）
    年    月    日

目  录
（一）参选函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（一）参选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了

（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
（¥
）的参选总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）
（¥
）。工期达到比选文件的要求， 缺陷责任期        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到比选文件的要求。

2. 我方承诺响应比选文件规定的参选有效期，在参选有效期内不修改、撤销参选文件。
3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本参选函递交的参选函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（4）我方承诺以不低于比选文件第七章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。
4. 我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“参选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

5.  
（其他补充说明）。

参 选 人：                　　　　　               （盖单位法人章） 

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：                                                                             
网    址：                                                                            
单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：                      
传    真：                                                                            
邮政编码：                                                                            

    年    月    日

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明
参选人名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                     
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                                                         （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）
参选人：              
（盖单位法人章）

      年      月      日  
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书
本人    （姓名）系        （参选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。 

代理人无转委托权。

参  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：                           
委托代理人：                           （签名）

身份证号码：                           

单位电话（座机）：                              
委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）
  年  月  日

注：1、法定代表人参加参选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加参选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入参选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、经济部分
                   （项目名称）
参 选 文 件
经济部分
参选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）
    年    月    日
目  录
[提示：目录由参选人自行编制]

（一）已标价工程量清单
三、资格审查部分
                   （项目名称）
参 选 文 件
资格审查部分
参选人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日
目  录
（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（二）参选人基本情况表

（三）承诺
（四）其他资料

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明
参选人名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                     
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                                                         （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）
参选人：              
（盖单位法人章）

      年      月      日  
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
授权委托书
本人    （姓名）系        （参选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。 

代理人无转委托权。

参  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：                           
委托代理人：                           （签名）

身份证号码：                           

单位电话（座机）：                              
委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）
  年  月  日 
注：1、法定代表人参加参选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加参选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入参选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）参选人基本情况表
	参选人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传  真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


附：营业执照、资质证书等相应证明文件复印件
（三）承诺
        （比选人名称）：
我公司        （参选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的参选，自愿作出以下承诺：
1、我公司参选截止日参选资格情况不存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被列入《重庆市工程建设领域比选参选信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；
（3）被列入《重庆市工程建设领域比选参选信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；
（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参选资格行政处罚，且在处罚期限内；
（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。
2、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。
我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。贵单位可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过比选时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时贵单位以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。
5、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报比选参选监督部门，参选保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
6、我公司不存在第二章 参选人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
7、我公司的参选文件符合第二章 参选人须知第 1.3.1 项的规定。
8、我公司的参选文件符合第四章 合同条款及格式规定，参选文件中没有贵单位不能接受的条件。
投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

    年    月    日
（四）其他资料
技术部分
[提示：技术部分面页详见最后一页。]
目  录
[提示：目录由参选人自行编制]

技术方案
[提示：投标人应根据比选文件的要求编制技术方案]







密封线











技术方案











(盖单位章处）









