# 企业采购

# 竞争性谈判文件

# 项 目 编 号 ：YBGZ24C00024

# 谈判项目名称：木耳物流园U17-2、U18-1号地块周边空地边坡治理服务

# 采购人：重庆空港经济开发建设有限公司

# 采购代理机构：重庆市渝北区公共资源交易中心

# 2024年11月

# 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	4

一、竞争性谈判内容	4

二、资金来源	4

三、谈判资格	4

四、谈判有关说明	4

五、保证金	7

六、采购项目需落实的政府采购政策	7

七、其他有关规定	7

八、现场踏勘	8

九、联系方式	8

第二篇  谈判项目服务需求	- 9 -

一、项目概况	- 9 -

二、项目服务需求	- 9 -

三、人员要求	- 10 -

四、其他	- 10 -

第三篇  谈判项目商务需求	- 12 -

一、服务期限、地点及验收方式	- 12 -

二、报价要求	- 12 -

三、结算原则	- 13 -

四、付款方式	- 14 -

五、知识产权	- 15 -

六、其他	- 15 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 16 -

一、采购程序	- 16 -

二、评定成交的标准	- 18 -

三、无效谈判	- 18 -

四、采购终止	- 19 -

第五篇  供应商须知	- 20 -

一、谈判费用	- 20 -

二、竞争性谈判文件	- 20 -

三、谈判要求	- 20 -

四、成交供应商的确定和变更	- 21 -

五、成交通知	- 21 -

六、关于质疑和投诉	- 22 -

七、签订合同	- 23 -

八、银行信用贷款支持	- 23 -

第六篇  合同草案条款	24

第七篇  电子响应文件格式要求	39

一、经济部分	40

二、服务部分	- 41 -

三、商务部分	- 43 -

四、资格条件及其他	- 45 -

五、其他资料	- 50 -

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市渝北区公共资源交易中心受重庆空港经济开发建设有限公司的委托，对木耳物流园U17-2、U18-1号地块周边空地边坡治理服务项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

- 一、竞争性谈判内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1：木耳物流园U17-2、U18-1号地块周边空地边坡治理服务 | 198.560067 | 1 | 建筑业 |

二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为198.560067万元。

三、谈判资格

谈判供应商必须符合下列条件：

（一）满足《渝北区属国有企业采购管理办法》第十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购、招投标等活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。

（三）本项目的特定资格条件：

1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（须提供有效的资质证书复印件并加盖供应商公章）。

2.供应商须具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（须提供有效的安全生产许可证书复印件并加盖供应商公章）。

四、谈判有关说明

（一）供应商应通过行采家（https://www.gec123.com/）登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请在规定的采购文件提供期限内登陆“行采家”→进入“个人中心”→“电子招投标”→“电子投标在线报名”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮。完成本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料（本次谈判不提供纸质版竞争性谈判文件）的获取和下载，无论供应商下载或获取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

注：登陆“行采家”获取电子标书无须CA证书，CA证书仅用于制作电子响应文件、开标解密。

- 竞争性谈判公告所附竞争性谈判文件仅供阅览使用，供应商只有在规定的采购文件提供期限内登陆“行采家”→进入“个人中心”→“电子招投标”→“电子投标在线报名”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮，完成网上获取采购文件，供应商才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

- 即：若供应商未通过以上获取采购文件流程完成采购文件的下载、获取，供应商将无法在电子招投标系统中上传电子响应文件。

注意事项：本项目为渝北区属国有企业采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的供应商须申请行采家账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载电子投标文件制作系统，制作电子响应文件进行互联网在线响应，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》进行查看。因未注册行采家账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法递交电子响应文件或谈判响应失败的，其后果皆由供应商自行承担。

1.CA证书的办理流程：下载采购公告附件《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》-《重庆政府采购（兼用行采家）全程电子化招标采购CA办理手册》，并按照其中要求操作。

2.电子响应文件制作：登录“行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“大家采投标文件制作工具”、“统一签章客户端（正式版）”安装包，并按照《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》-《【供应商必看】行采家（CA版）供应商投标前软件安装手册》、《行采家全程电子化操作手册-供应商(CA证书解密版)》要求操作。

（四）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（五）竞争性谈判文件获取期限及谈判文件售价

1.竞争性谈判文件获取期限：2024年11月20日至2024年11月27日。

2.竞争性谈判文件阅览：详见本项目谈判公告的附件。

3.竞争性谈判文件售价：人民币0.00元/包。

（六）电子响应文件递交

1.电子响应文件递交方式：本项目采用网上递交方式，供应商于电子响应文件递交截止时间前，登录“行采家”，进入“电子招投标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块内找到对应响应项目，进行电子响应文件递交。

2.电子响应文件截止时间：2024年11月27日北京时间09:30:00（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）谈判信息

1.谈判开始时间：2024年11月27日北京时间09:30:00

2.谈判方式：本项目采用网上在线谈判方式，供应商的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线谈判的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的谈判开始时间前30分钟登录“行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→“开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。谈判开始后供应商须根据采购代理机构引导来完成电子响应文件解密、查看开标一览汇总表等工作。

供应商的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线谈判的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能）、无线网卡于谈判开始时间前，到达线下指定谈判地点（地址：重庆市渝北区公共资源交易中心（重庆市渝北区同茂大道66号区行政服务中心五楼 渝北八中大门正对面））参加在线谈判。供应商线下持对应设备到线下指定谈判地点参与在线谈判都是由供应商主观自行决定。因供应商自身原因导致未能在规定时间内解密电子响应文件或参与谈判的，其后果由供应商自行承担。

- 3.线下指定谈判地点：重庆市渝北区公共资源交易中心（重庆市渝北区同茂大道66号区行政服务中心五楼 渝北八中大门正对面）。

- 注：电子招投标系统谈判开始时间前的30分钟是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义，特此声明。

（八）其他补充事宜

1.供应商如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场响应情况进行延长/变更解密时长）内解密电子响应文件的情形约定：

（1）因行采家全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。供应商在仍不能正常解密的情况下，供应商可向采购人/采购代理机构申请，启用上传不加密的电子备份响应文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，供应商既不解密，也未提供不加密的电子备份响应文件作为补救措施的，视为供应商主动放弃对该项目的响应资格。

（2）因供应商主观原因未在规定解密时长内完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传不加密的电子备份响应文件的方法作为补救措施或者已申请启用电子备份响应文件后仍不在规定解密时长内提供有效不加密的电子备份响应文件的情况，都视为供应商在递交电子响应文件截止时间后撤销电子响应文件，响应无效且供应商不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各供应商需熟悉了解整个渝北区属国有企业采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》（《行采家全程电子化操作手册-供应商(CA证书解密版)》和《重庆政府采购（兼用行采家）全程电子化招标采购CA办理手册》、《【供应商必看】行采家（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。

五、保证金

为响应国家政策，优化营商环境，减轻企业负担，本项目不收取投标保证金。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）参照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）参照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）参照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）参照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的企业采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在渝北区国资委采购平台（https://ybqgzw.gec123.com/）、行采家（https://www.gec123.com）和重庆市公共资源交易网（渝北区）（https://www.cqggzy.com/yubeiweb/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过电子响应文件截止时间递交的电子响应文件，恕不接收。

（五）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《渝北区属国有企业采购管理办法》第十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与企业采购活动。

八、现场踏勘

独立踏勘现场，不组织集中踏勘现场。

投标人可自行踏勘工程现场，并对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等承担全部责任。

九、联系方式

（一）采购代理机构：重庆市渝北区公共资源交易中心

联系人：王老师，郭老师

电  话：67824966

- 地  址：重庆市渝北区同茂大道66号区行政服务中心五楼 渝北八中大门正对面

- 采购人：重庆空港经济开发建设有限公司

联系人：周老师

电  话：023-67839806

地  址：重庆市渝北区空港东路289号

（三）电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

客服联系电话：023-88158029（工作日）   18183107831（节假日）

（四）CA数字证书办理服务平台：

1、CA数字证书：网证通

联系人：刘娟

电 话：023-63010240（工作日）  18996084960（工作日）

2、CA数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦

电 话：023-88257082  023-63153662（工作日）

13983787460   17623094654（节假日）

第二篇  谈判项目服务需求

一、项目概况

（一）基本情况

1.项目名称：木耳物流园U17-2、U18-1号地块周边空地边坡治理服务。

2.项目实施地点：渝北区木耳物流园。

3.项目内容：施工设计图、工程量清单所示全部内容。包括竞争性谈判文件及补遗、答疑、澄清中补充的内容。

4.采购范围：施工设计图、工程量清单所示全部内容。包括竞争性谈判文件及补遗、答疑、澄清中补充的内容。

二、项目服务需求

（一）质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（二）工程量清单及设计施工图：工程量清单及施工设计图请供应商在行采家网上自行下载。

（三）现场踏勘：采购人不统一组织踏勘项目现场。供应商可以在响应文件递交截止时间之前自行对本项目现场进行踏勘、询问。无论供应商是否踏勘过现场，均被视为在响应文件递交截止时间之前对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。

（四）计划工期：180日历天。

（五）安全及质量事故责任

1.成交供应商根据项目需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

2.成交供应商须严格遵守国家有关安全生产的法律法规，做到安全生产，文明施工，照图施工，按国家和有关部门规范要求，精心组织施工，若项目实施过程中发生大小工、伤、残、亡事故概由成交供应商负责解决并承担经济损失。

3.成交供应商严格执行国家和重庆市对项目实施现场交通、施工噪音及环境保护、文物保护的法律法规条例，做好实施场地地下管网和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

4.成交供应商负责本项目实施进度、质量、安全，承担本项目实施过程中的一切质量、安全责任。

5.成交供应商保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到有关规定要求，承担因自身原因造成的损失和罚款。

6.成交供应商负责项目所需材料的运输、制作、安装等实施过程中成交供应商人员的安全工作，自行负责实施期间用水用电事项等事项的协调，如遇安全事故，概由成交供应商自行承担。

（六）质量缺陷责任期及质量保修期：质量缺陷责任期同质量保修期，自项目全部完工且验收合格之日起算2年。

（七）质量保修责任

成交供应商在项目质量缺陷责任期及质量保修期间应对中承担管护义务，管护期自项目完工验收合格之日起算至质量保修期满之日止，其中园林绿化部分管护需达到重庆市渝北区园林绿化日常管理效果检查实施方案相关要求及标准，其他部分按相关标准规定执行。质量保修期结束时，绿化成活率须达到100%，否则，采购人有权扣留或没收其尾款和履约保证金。成交供应商拒不履行管护义务的，采购人有权委托第三方单位进行管护，由此产生的费用由成交供应商承担，采购人有权从项目尾款和履约保证金中扣除，且有权扣留或没收项目尾款和履约保证金。

三、人员要求

（一）项目经理（1人）：供应商拟派的项目经理必须已在供应商本单位注册并应具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

注：提供拟派项目经理身份证、建造师执业证书和建造师注册证书、建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。提供以上证明材料复印件并加盖供应商公章。

（二）项目技术负责人（1人）：供应商拟派的项目技术负责人应具有工程类中级及以上职称。

注：提供拟派技术负责人身份证、职称证。提供以上证明材料复印件并加盖供应商公章。

（三）主要管理人员：供应商自行承诺成交后在签订合同之前，须按照主管部门的要求组建项目部，配置项目管理班子，明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知采购人。拟派的项目经理、项目技术负责人未经过采购人同意，不得变更；成交后不能满足该要求的，给采购人造成损失的，成交供应商依法承担违约赔偿责任。

注：提供上述内容承诺函并加盖供应商公章（承诺格式自拟）。

特别说明：供应商须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。采购人在合同签订前均有权对供应商提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关法律法规报行政主管部门，供应商承担因此造成的相关责任并赔偿采购人相应损失。提供上述内容承诺函并加盖供应商公章（承诺格式自拟）。

四、其他

1、采购人保留对采购范围内的工程项目和服务内容、工期等作出增减的权利，成交供应商不得提出任何异议或要求索赔。

2、参与投标的单位在本次采购活动中存在围标、串标及其他违法行为一经查实的，采购人将投标人上述行为上报行业主管部门。

3、采购人将进一步核查投标人在投标文件中所提供的资料，若在评标期间有投标人投诉并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，或在评标结果公示期间或合同谈判过程中有投标人投诉且经采购人核查并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料的情形，采购人将投标人上述弄虚作假行为上报行政主管部门。

第三篇  谈判项目商务需求

一、服务期限、地点及验收方式

（一）服务期限：180日历天

（二）服务地点：渝北区木耳物流园。

（三）验收方式：采购人参照工程项目验收流程，组织参建各单位进行验收，要求如下：

1.材料验收：成交供应商应通知采购人及其他参建单位现对所需材料进行验收，货到验收不合格，采购人可拒绝收货，由此造成的一切损失，应由成交供应商全部承担。所需材料验收合格后才能实施。

2.过程验收：成交供应商应通知采购人及其他参建单位对涉及有隐蔽工程的进行验收，经验收合格后方可进入下道工序施工。成交供应商擅自覆盖的，视为不合格，由成交供应商条件整改，整改费用由成交供应商全部承担。

3.竣工验收：成交供应商应通知采购人及其他参建单位对项目竣工进行验收，参照工程建设相关标准验收程序和规程，采购人、其他参建单位和成交供应商签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。

注：实施过程应遵照现行国家有关规范进行，成交供应商应保证项目质量，项目所用材料须符合国家及行业相关标准，达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

二、报价要求

（一）本项目采用总价下浮率报价，供应商报价下浮率以百分号为单位，在0%-100%之间，百分号前最多保留一位小数，中标价=最高限价*（1-中标总价下浮率）。

（二）谈判报价范围：各供应商应按照谈判采购范围的规定，对采购人提供的工程量清单、施工设计图、竞争性谈判文件以及竞争性谈判文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容等要求予以自主报价。工程量清单中的工程量是作为谈判报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是供应商实际完成的，并按有关规定计量的合格的工程量。

（三）项目计价方式：工程量清单计价方式。

（四）报价原则：本项目由供应商以工程量清单、施工设计图、竞争性谈判文件以及竞争性谈判文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》、《重庆市建设工程施工机械台班定额》及相关配套文件和国家及地方相关规定为依据进行工程量清单组价，由供应商结合自身实力、市场行情以及谈判文件对工程质量、工期、款项支付等相关实质性要求予以自主报价。谈判报价应包括并不仅限于完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、已完工程及设备保护费、材料检验试验费、临时保护设施费、建设工程竣工档案编制费、场地（竣工面）清理费（含：垃圾清运）、规费、安全文明施工措施费、税金、政策性文件规定、报建和验收以及施工期间的市场波动风险等所需的所有费用，采购人除此以外不支付其他费用。

（五）本项目增值税计税方法采用一般计税法。

（六）如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，以工程量清单中列出的数量为准。

（七）其他说明：

1.按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由成交供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中，采购人不另行支付。

2.供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

3.渣场费、施工用水用电费用、成品和半成品保护费、所有材料运输费及二次转运费均包含在工程量清单综合单价中，成交后不再做调整。

4.谈判过程中二次报价时，供应商需对总价下浮率进行最后报价。签订合同时，成交供应商应按本项目最高限价金额*（1-中标总价下浮率），以此作为合同成交价。

5.施工期间安全由成交供应商全权负责，施工过程中出现人身伤亡、财产损失的，全部责任由成交供应商承担，与采购人无关。由此给采购人造成损失的，成交供应商还应当赔偿。

三、结算原则

1.本合同采用固定综合单价合同，综合单价不因工程量的增减（工程量的变化、施工方式的变化）而调整。除非合同另有约定，合同价均已包含但不限于成交供应商为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。

结算总价=全费用工程量清单结算价【（全费用综合单价*实际完成合格工程量）】*（1-中标总价下浮率）±设计变更项目结算价*（1-中标总价下浮率）。

工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《仿古建筑工程工程量计算规范》(GB50855-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《矿山工程工程量计算规范》(GB50859-2013)、《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)、《城市轨道交通工程工程量计算规范》(GB50861-2013）和《爆破工程工程量计算规范》(GB50862-2013)《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013）等规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量。

2.工程设计变更后，设计变更涉及工程价款调整的，由成交供应商在该项目发生后向采购人提出，经采购人审核同意确认后，可进行设计变更价款调整，上述情况均以采购人提供的设计施工图基准进行比较。变更涉及调整价格的方法如下：

A.变更工程与附表的工程量清单中有相同或类似的子项（类似项目由采购人认定），则按相同子项或类似的固定综合单价执行；

B.变更工程与工程量清单中无相同子项或类似的子项的，按照《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）和《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）等及相关配套文件。

人工、材料价格按《重庆工程造价信息》（重庆市造价总站发布）公布的项目所在地当期最新的信息价执行，若《重庆工程造价信息》上没有的人工、材料、机械价格参考渝北区财政预算评审项目重庆工程造价信息缺项材料及部分装饰、安装材料不含税价格或发包人核定的人工、材料、机械单价执行；以及分部分项工程量清单综合单价分析表中的所有分部最低管理费率、最低风险率和最低利润率计算单价。组价后依据渝北区人民政府《关于印发渝北区公共投资建设项目计价原则的通知》（渝北府办〔2021〕15号文）和《渝北区公共投资建设项目调减比例》等文件要求，分专业及规模下浮调减作为结算综合单价。

3.措施费：不因设计变更或施工工艺变化等任何因素而调整，也不因工程实施时监理和采购人根据现场实际情况审核的施工组织设计变化而调整，其费用均按中选措施费结算。

4.安全文明施工费：按照“渝建发〔2014〕25号”结合“渝建发〔2016〕35号”、“渝建〔2018〕195号”等规定执行。

5.建设工程竣工档案编制费：以规定费率结合最新文件结算。

6.规费：以规定费率结合最新文件结算。

7.税金：以规定费率结合最新文件结算。

8.最终结算原则

本项目的最终结算价按上述计价原则和“渝建〔2019〕143号”、“渝北府办〔2020〕5号”、“渝北府办〔2020〕6号”、“渝北府办发〔2021〕15号文”“渝北府办〔2022〕33号”等相关配套文件及结算原则执行，并以审核审定价格作为设计变更项目结算价。

特别说明：若项目实施过程中，上述结算原则与渝北区强制性执行文件相悖的，以渝北区强制性执行文件为准，否则按上述规定办理结算。

四、付款方式

（一）履约保证金

成交供应商应自中标通知书发出之日起7个工作日内向采购人缴纳中标金额10%的履约保证金。若中标人未按时缴纳履约保证金，视为中标人自动放弃中标资格，采购人将按相关规定重新确定中标人。质量保修期结束且成交供应商履行完质量保修责任，成交供应商向采购人提交书面申请等相关资料，采购人在20个工作日内无息退还履约保证金。

履约保证金汇入户名：重庆空港经济开发建设有限公司

开户银行：建设银行渝北支行

账  号：50001083600050002207

备注里面须注明：（木耳物流园周边空地治理）履约保证金。

履约保证金缴纳方式：从成交供应商基本账户以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式，保函须为不可撤销、不可转让的见索即付保函。

（二）项目款项支付

1.进度款：本项目全部完工并验收合格，采购人收到成交供应商提供符合采购人财务管理要求的合法发票后，在30个工作日内支付至合格工程量（不含增加部分）的80%。

2.结算款：项目结算审计（审核）完成，采购人收到成交供应商提供符合采购人财务管理要求的合法发票后，在30个工作日内支付至结算审计（审核）审定完金额的97%。

3.尾款：剩余3%尾款，质量保修期结束且成交供应商履行完成质量保修责任，采购人在30个工作日内一次性付清（不计息）。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

附件：1、项目工程量清单

2、项目施工设计图

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行视频在线谈判。在视频在线谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对电子响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《渝北区属国有企业采购管理办法》第十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 注：供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购、招投标等活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、法规规定的其他条件 |  |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 本项目的特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |

注：

参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于电子响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对电子响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的电子响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子响应文件签署或盖章 | 按“第七篇电子响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 电子响应文件份数 | 电子响应文件数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 电子响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对电子响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正电子响应文件应当以书面形式作出，文件电子化上传。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖单位公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至电子开标大厅的“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（注意：澄清附件只允许一个文档上传，所有上传的澄清文件都应归到一个PDF文档当中）。

（四）本次项目采取的是视频在线谈判方式，供应商法定代表人或者授权代表必须在电子开标室及时响应采购代理机构的通知和谈判小组的谈判邀请，并及时点击“在线谈判”按钮，参与视频在线谈判，在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的服务资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以线上形式重新提交电子响应文件电子档（PDF格式），如供应商通过线上方式提交，还需由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书电子档（PDF格式）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明电子档（PDF格式）。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署，并将签字后的书面承诺扫描成PDF格式以线上方式提交。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内以线上方式提交最后报价及有关承诺，系统界面会自动提示，供应商须完成以下步骤：

①点击“二次报价”按钮，进入二次报价界面。

②在“本轮报价”里输入第二次报价的金额。如需上传二次报价单价明细表或者其他附件，可以点击“报价附件”→“上传文件”按钮，完成二次报价单价明细表或者其他附件的上传。

③提交报价，然后完成报价表签章，二次报价就操作成功了。

注：已提交电子响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商电子招投标系统中的最后一次报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和电子响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断电子响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于电子响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对服务和商务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与谈判的，对其服务承接商为小微型企业给予 10 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按服务的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商所提交的电子响应文件未按“第七篇电子响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）供应商以联合体形式参与谈判的（不接受联合体参与谈判时适用）；

（十）供应商进行合同分包的（不接受合同分包时适用）；

（十一）供应商电子响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制电子响应文件与递交电子响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目服务需求、谈判项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、电子响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

三、谈判要求

### （一）电子响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制电子响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子响应文件应编制完整的页码、目录。

1.电子响应文件组成

电子响应文件由“第七篇电子响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇电子响应文件格式”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

电子响应文件必须根据《行采家全程电子化操作手册-供应商(CA证书解密版)》手册第五章内容，完成电子响应文件的报价一览表信息填写、响应文件（PDF格式）的导入、条款页码关联、电子响应文件电子章签署、下载加密电子响应文件等工作。否则有可能影响谈判小组对电子响应文件的评审。

2.谈判有效期：电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

### （二）修正错误

1.若供应商所递交的电子响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.若供应商所递交的电子响应文件中报价函的初始报价与电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价不一致时，以电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效响应。

（四）电子响应文件的份数和签署

### 1. 电子响应文件一式一份，递交电子响应文件时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密响应文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，供应商须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份响应文件，电子招投标系统会对电子备份响应文件与电子加密响应文件的一致性进行核验，若供应商操作失误，后果自行负责。

2.在电子响应文件中，竞争性谈判文件第七篇电子响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对电子响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的电子响应文件概不接受。

### （四）电子响应文件的递交

### 1.电子响应文件的递交（上传）按照《行采家全程电子化操作手册-供应商(CA证书解密版本)》第七章流程操作。

### （五）电子响应文件语言：简体中文

### （六）供应商参与人员及参与人员证明原件

1.参与谈判人员要求：各个供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

2.参与谈判人员证明原件要求：参与谈判的供应商代表必须准备好中华人民共和国居民身份证原件，在谈判环节开始时表明本人身份是否符合供应商谈判代表的身份要求。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据服务和商务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订企业采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展企业采购活动。拒绝签订企业采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
    2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向相关部门报告，相关部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在渝北区国资委采购平台（https://ybqgzw.gec123.com/）、行采家（https://www.gec123.com）和重庆市公共资源交易网（渝北区）（https://www.cqggzy.com/yubeiweb/）上发布成交结果公告。

（二）采购代理机构将发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

### （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.4 质疑文件的递交：一式两份，采购人和采购代理机构各一份。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### （二）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内向采购人采购领导小组提出投诉。采购领导小组联系方式：023-67838842，联系人：陈老师。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
    3.在确定受理投诉后，采购人采购领导小组自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的企业采购相关当事人。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起三十日内和成交供应商签订企业采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的电子响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自企业采购合同签订之日起2个工作日内进行合同登记备案。但企业采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性谈判文件、供应商的电子响应文件及澄清文件等，均为签订企业采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应参照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

（七）合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女儿童权益保障法》中关于：“劳动和社会保障权益”的有关要求。

八、银行信用贷款支持

供应商参与采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订采购合同后，可参照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。建设银行联系人：向隽逸18108380999；重庆渝北银座村镇银行联系人：王益13648321616；光大银行联系人：张经理15923353287；中信银行联系人：曾怡琴13883637788，刘倩 18680723923；中国工商银行两路支行联系人：蒲老师15320352745。

第六篇  合同草案条款

附页：采购合同（草案）

木耳物流园U17-2、U18-1号地块周边空地边坡治理服务采购合同

# （草案）

# 甲方：重庆空港经济开发建设有限公司    （以下简称甲方）

# 乙方：                               （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就木耳物流园U17-2、U18-1号地块周边空地边坡治理服务及有关事项协商一致，签订如下合同条款：

第一条  项目概况

# 1.1项目名称：木耳物流园U17-2、U18-1号地块周边空地边坡治理服务。

1.1.1实施地点：渝北区木耳物流园。

# 1.1.2实施范围：施工设计图、工程量清单所示全部内容。包括竞争性谈判文件及补遗、答疑、澄清中补充的内容。

# 1.1.3项目内容：施工设计图、工程量清单所示全部内容。包括竞争性谈判文件及补遗、答疑、澄清中补充的内容。

# 1.2项目工期：以甲方现场代表下达的开工令为准。工期总日历天数：180天。

1.3甲方驻现场代表：

联系方式：                  。

1.4乙方项目经理

1.4.1 项目经理：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：                ；

建造师执业印章号：                ；

安全生产考核合格证书号：                            ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     ；

乙方对项目经理的授权范围如下：代表乙方项目部负责本项目施工现场的管理工作，负责质量、进度、安全等，与甲方现场代表协调处理有关施工的一些具体事项。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在施工现场的时间不得少于24天，未到场或提前离开每天罚款1000元。

1.5 乙方擅自更换项目经理的违约责任：甲方可单方面解除合同，并没收其履约保证金，同时乙方须赔偿由此给甲方带来的一切经济损失。

1.6乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：甲方可单方面解除合同，并没收其履约保证金，同时乙方须赔偿由此给甲方带来的一切经济损失。

1.7现场施工从业人员应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场从业人员配备标准》（DBJ50/T-157-2022）配置，并交相关职能部门备案，配备人员持证上岗，未持证上岗的每次罚款1000元。

第二条  合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件

2.1施工设计图、工程量清单、竞争性谈判文件及补遗、答疑、澄清文件；

2.2 谈判响应文件及其附录；

2.3 中标通知书；

2.4 其他合同文件。

本合同如与上述各项合同文件之间约定不一致的，以本合同约定为准。如上述各项文件之间约定不一致的，以排序在先的文件效力优先。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第三条  履约担保

3.1乙方提供的履约保证金金额：签约合同金额的10%。

3.2担保方式：从成交供应商基本账户以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式，保函须为不可撤销、不可转让的见索即付保函。

3.3提交时间：中标通知书发出之日起7个工作日内从乙方基本账户划入甲方指定账户，并作为签订合同的必备条件，且乙方应自收到中标通知书后20日内签订施工合同，否则视为自动放弃中选资格。

# 3.4履约保证金退还：质量保修期结束且乙方履行完成质量保修责任，甲乙双方无异议，由乙方向甲方提交书面申请等相关资料，甲方在20个工作日内无息退还履约保证金。

3.4乙方履约保证金应提交至下列账户：

账户名：重庆空港经济开发建设有限公司

开户行：建设银行渝北支行

账  号：50001083600050002207

第四条   甲方责任

4.1落实场地：开工前交现场给乙方。

4.2提供设计图纸和设计资料。

4.3组织设计技术交底并发出设计交底纪要。

4.4审核乙方施工组织设计方案、计划和有关报表。

4.5督促检查施工队伍的实施质量和实施进度。

第五条  乙方责任

# 5.1向甲方提供施工组织设计方案、工程预算和有关开工报告，进度报表等。

# 5.2根据项目需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

# 5.3做到安全生产，文明施工，照图施工，按国家和有关部门规范要求，精心组织施工；若发生大小工、伤、残、亡事故概由乙方负责解决并承担经济损失。

# 5.4自觉接受甲方、质监、安管、环保、城管等相关职能部门的督促和检查。

# 5.5严格执行国家和重庆市对施工现场交通、施工噪音及环境保护、文物保护的法律法规条例，做好施工场地地下管网和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

# 5.6负责项目进度、质量、安全，承担本项目一切质量、安全责任，包括照明过程中的一切安全责任。

# 5.7保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到有关规定要求，承担因自身原因造成的损失和罚款；

# 5.8负责项目材料的运输、制作、安装等施工中乙方人员的安全工作，自行负责施工期间用水用电、协调有关部门，如遇安全事故，概由乙方自行承担。乙方在履行本合同过程中，因乙方原因造成人身、财产损害，一切经济及法律责任由乙方自行承担。

# 5.9负责在竣工验收合格后30个工作日内报送档案资料和结算书（一式叁套，并附上设计图及设计变更、竣工图的电子光盘），参照渝北区档案室要求装订并提供扫描件的光盘。逾期不交上述资料者，甲方有权扣除乙方项目款项总额每日1‰的延误工期费，直到交齐为止。

第六条  项目质量等级与验收

6.1 项目质量达到国家有关工程质量验收规范和标准要求的合格标准及国家相关规范。

# 6.2本合同约定项目按如下流程进行验收：

# 6.2.1材料验收：乙方应通知甲方及其他参建单位对所需材料进行验收，验收不合格，甲方可拒绝收货，由此造成的一切损失，应由乙方全部承担。所需材料验收合格后才能实施。

# 6.2.2过程验收的：乙方应通知甲方及其他参建单位对涉及有隐蔽工程的进行验收，经验收合格后方可进入下道工序施工。乙方擅自覆盖的，视为不合格，由乙方无条件整改，整改费用由乙方全部承担。

6.2.3竣工验收：乙方应通知甲方及其他参建单位对项目完工进行验收，参照工程建设相关标准验收程序和规程，甲方、其他参建单位和乙方签字确认。验收的相关费用由乙方承担。

# 第七条  工期违约责任

7.1工期延误

7.1.1 因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致工期延误的其他情形：由于征地、拆迁、迁改等原因阻碍项目施工，经甲方确认后，工期顺延，工期可顺延，但乙方不得因此向甲方索要任何费用或补偿。

7.1.2 因乙方原因导致工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：本合同约定项目的全部工作，均应按照本合同约定期限按时完成，否则乙方应赔偿由于乙方原因引起的工期延误给甲方带来的损失，损失按每延误一天向甲方支付人民币2000元，以此累计计算。如任何阶段工期延误超过5天或累计延误达到20天，甲方有权终止合同，乙方向甲方赔偿由此引起的一切损失。

逾期竣工违约金的限额：签约合同金额的10%。

7.2 提前竣工的奖励：无。

# 第八条   缺陷责任期与保修

8.1质量缺陷责任期和质量保修期

8.1.1质量保修范围：乙方实际实施的本项目所有内容。

8.1.2质量缺陷责任期的具体期限：质量缺陷责任期同质量保修期，自项目全部完工且验收合格之日起算2年。

8.1.1 质量保修责任：乙方在项目质量缺陷责任期及质量保修期间应对中承担管护义务，管护期自项目完工验收合格之日起算至质量保修期满之日止，其中园林绿化部分管护需达到重庆市渝北区园林绿化日常管理效果检查实施方案相关要求及标准，其他部分按相关标准规定执行。质量保修期结束时，绿化成活率须达到100%，否则，甲方有权扣留或没收其尾款和履约保证金。乙方拒不履行管护义务的，甲方有权委托第三方单位进行管护，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从项目尾款和履约保证金中扣除，且有权扣留或没收项目尾款和履约保证金。

8.2 尾款

关于是否扣留尾款的约定：是。

8.2.1 尾款的扣留方式：甲方在支付乙方项目结算款时扣留结算（审计）审核审定金额的3%。

# 第九条   合同价款及调整

# 9.1合同价格及形式：签约合同价为       万元人民币（大写：          ）；

9.2结算总价=全费用工程量清单结算价【（全费用综合单价×实际完成合格工程量）】*（1-   %）±设计变更项目结算价*（1-   %）。

9.3设计变更结算原则：

（1）工程设计变更后，设计变更涉及工程价款调整的，由成交供应商在该项目发生后向甲方提出，经甲方审核同意确认后，可进行设计变更价款调整，上述情况均以采购人提供的设计施工图基准进行比较。变更涉及调整价格的方法如下：

A.变更工程与附表的工程量清单中有相同或类似的子项（类似项目由甲方认定），则按相同子项或类似的固定综合单价执行；

B.变更工程与工程量清单中无相同子项或类似的子项的，按照《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）和《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）等及相关配套文件。

人工、材料价格按《重庆工程造价信息》（重庆市造价总站发布）公布的项目所在地当期最新的信息价执行，若《重庆工程造价信息》上没有的人工、材料、机械价格参考渝北区财政预算评审项目重庆工程造价信息缺项材料及部分装饰、安装材料不含税价格或发包人核定的人工、材料、机械单价执行；以及分部分项工程量清单综合单价分析表中的所有分部最低管理费率、最低风险率和最低利润率计算单价。组价后依据渝北区人民政府《关于印发渝北区公共投资建设项目计价原则的通知》（渝北府办〔2021〕15号文）和《渝北区公共投资建设项目调减比例》等文件要求，分专业及规模下浮调减作为结算综合单价。

9.4措施费：不因设计变更或施工工艺变化等任何因素而调整，也不因工程实施时监理和甲方根据现场实际情况审核的施工组织设计变化而调整，其费用均按中选措施费结算。

9.5安全文明施工费：按照“渝建发〔2014〕25号”结合“渝建发〔2016〕35号”、“渝建〔2018〕195号”等规定执行。

9.6建设工程竣工档案编制费：以规定费率结合最新文件结算。

9.7规费：以规定费率结合最新文件结算。

9.8税金：以规定费率结合最新文件结算。

本项目的最终结算价按上述计价原则和“渝建〔2019〕143号”、“渝北府办〔2020〕5号”、“渝北府办〔2020〕6号”、“渝北府办发〔2021〕15号文”“渝北府办〔2022〕33号”等相关配套文件及结算原则执行，并以审计（审核）审定价格作为设计变更项目结算价。

特别说明：若项目实施过程中，上述结算原则与渝北区强制性执行文件相悖的，以渝北区强制性执行文件为准，否则按上述规定办理结算。

第十条   项目款的支付

10.1进度款：本项目竣工验收合格，甲方收到乙方提供符合甲方财务管理要求的合法发票后，在30个工作日内支付至合格工程量（不含增加部分）的80%。

10.2结算款：项目结算审计（审核）完成，甲方收到乙方提供符合甲方财务管理要求的合法发票后，在30个工作日内支付至结算审计（审核）审定金额的97%。

10.3尾款：剩余3%尾款，质量保修期结束且乙方履行完成质量保修责任，由乙方提交书面申请并提交符合甲方财务管理要求的合法发票后，甲方在30个工作日内一次性付清（不计息）。

特别说明：本项目严禁挂靠、转包或分包，如有前述情况发生，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同金额20%作为违约金，如造成甲方损失，乙方还应予以赔偿。

第十一条   工期要求

乙方应按质保量按时完成甲方规定的工期时间，除不可抗力外，乙方不得以任何理由拖延工期，每延期一天处以2000元罚款，造成任何后果概由乙方自负。

# 第十二条   未尽事宜

12.1通知与送达

乙方确认，同意将下述地址作为约定送达地址：

收件人：

地址：

联系电话：

其他联系方式：/

甲方或任何第三方根据本合同发给乙方的任何通知，包括批准、证明、确定、请求及各类诉讼、仲裁文书等，均可向上述地址送达。按照约定地址寄送的，实际签收之日为送达之日。如无人签收或拒收，则邮件被退回之日视为送达之日。如以短信/传真/电子邮件寄送的，以发出并取得数据电文接收系统记录传输确认时视为有效送达。如双方发生争议，该地址也即为法院向乙方发送各类法律文书或相关工作文书的送达地址。乙方如变更联系人或联系人信息，应当提前7日以书面形式告知甲方，如因未提前通知造成的全部损失，均由乙方承担。

12.2争议解决

任何与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。任何一方不愿意协商或协商不成的，双方均有权向本项目地点所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

12.3 乙方私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，甲方有权立即通知乙方解除合同，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

12.4 因乙方违约造成甲方损失的，乙方应当赔偿损失。甲方损失包括但不限于直接损失、预期利益损失、代乙方履行义务支出的费用，以及甲方因采取行动减少损失或向乙方追偿而发生的成本、费用、需向第三方支付的服务费、承担的违约金或支付的赔偿等。且乙方应当承担甲方维权产生的合理费用，包括但不限于诉讼费、公告费、鉴定费、评估费、公证费、保全费、保全担保费用及律师费等。

# 第十三条   合同份数

本合同附件作为本合同的组成部分，本合同一式捌份，甲方陆份、乙方贰份，双方签字盖章后具有同等的法律效力。

（以下无正文，为双方签订页）

甲方：                            乙 方：

法定代表人                        法定代表人

或委托代理人 ：                   或委托代理人 ：

分管领导：                        项目负责人：

部门负责人：                      经办人：

经办人：                          联系电话：

签约时间： 年  月  日

附件一：

廉政协议

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人          （以下简称“甲方”）与承包人           （ 以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

(2)严格执行木耳物流园U17-2、U18-1号地块周边空地边坡治理服务的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为木耳物流园U17-2、U18-1号地块周边空地边坡治理服务合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方(公章)：                        乙方(公章)：          

法定代表人：                                法定代表人：

或委托代理人 ：                             或委托代理人：

附件二:

安全生产合同

为在木耳物流园U17-2、U18-1号地块周边空地边坡治理服务合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目法人            （以下简称“甲方”）与承包人                       （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

3、传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、不定期组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，以《中华人民共和国安全生产法》和《国务院进一步加强安全生产的决定》为指南加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、乙方要建立健全安全责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、高空、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。没有持证上岗的，每次每人罚款2000元。

6、乙方单位对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、乙方应随时检查并监督施工单位操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、施工单位对所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工单位对施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工种项目特点，施工单位组织制定本工种实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、乙方严格执行《建设工程安全生产管理条例》。若施工单位在工程施工过程中发生安全事故，由施工单位负全责；施工单位在工程施工过程中发生安全事故，监理单位负连带责任。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

甲    方：                                 乙   方：

法定代表人：                                法定代表人：

或委托代理人 ：                             或委托代理人：

第七篇  电子响应文件格式要求

一、经济部分

竞争性报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

竞争性报价函

# 竞争性报价函

采购代理机构：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的服务及技术服务，初始报价为下浮率：      %；以我公司最后报价为准。（在0%-100%之间，百分号前最多保留一位小数。）

2、我方现提交的响应文件为：电子响应文件1份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《渝北区属国有企业采购管理办法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

谈判项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及电子响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：

谈判项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及电子响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署电子响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署电子响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署电子响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《渝北区属国有企业采购管理办法》第十二条规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员     人，其中与本企业签订劳动合同     人，其他人员     人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员     人，其中与本企业签订劳动合同     人，其他人员     人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）